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Słownik pojęć i skrótów
	Analiza SWOT
	SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego, jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp.

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

- S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,

- W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,

- O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,

- T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

	CO2
	Dwutlenekwęgla

	CO2-eq
	Wskaźnikiem mierzącym obciążenie atmosfery jest ślad węglowy będący całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie, region lub produkt. Ślad węglowy obejmuje emisje sześciu gazów cieplarnianych wymienionych w protokole z Kioto: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4),podtlenku azotu (N2O) oraz gazy fluorowane: fluorowęglowodory (HFC),perfluorowęglowodory (PFC) oraz sześciofluorek siarki (SF6).

Miarą śladu węglowego jest Mg CO2eq – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali.

Każdy z gazów cieplarnianych jest przeliczany na CO2eq poprzez pomnożenie jego emisji przez współczynnik określający potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. Global Warming potential (GWP)). Wskaźnik ten został wprowadzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych gazów na efekt cieplarniany(zdolności pochłaniania promieniowania podczerwonego), odniesiony do dwutlenku węgla (GWP=1) w przyjętym horyzoncie czasowym (zazwyczaj 100 lat). GWP100 dla metanu wynosi 25 co oznacza, że tona (Mg) metanu odpowiada 25 tonom CO2eq, a jedna tona podtlenku azotu prawie 300 tonom CO2eq(GWP100=298).

	Fotowoltaika (PV)
	Słoneczna energia elektryczna, która stanowi jedno z najbardziej przyjaznych

środowisku źródeł energii. Ponieważ promienie słoneczne są powszechnie dostępne I możliwa jest ich bezpośrednia konwersja na energię elektryczną stanowi realną alternatywą dla paliw kopalnych.

	GUS
	Główny Urząd Statystyczny

	Kolektory słoneczne
	Urządzenia, które konwertują energię słoneczną na ciepło. Najczęściej są

montowane w budynkach mieszkalnych i wykorzystywane do ogrzewania wody.

	kWh
	Jednostka pracy, energii oraz ciepła, 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata (kW). To jednostka wielokrotna jednostki energii - watosekundy (czyli dżula) w układzie SI

	LED
	Obecnie najbardziej energooszczędne źródła światła – z ang. LightEmittingDiode

	LPG
	Mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach podciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii z ang. Liquefied Petroleum Gas.

	Mg
	Megagram (tona)

	MW
	Megawatt

	MWh, GWh
	wielokrotność kWh,

	OZE, odnawialne źródła energii
	Źródła energii, których używanie nie powoduje ich długotrwałego deficytu. Zaliczają się do nich m.in.: wiatr, promienie słoneczne, pływy i fale morskie

	panele fotowoltaiczne
	Instalacje często mylone z kolektorami słonecznymi. Podczas, gdy kolektory słoneczne przekształcają energię słoneczną w ciepło, panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w elektryczną. Mogą zostać zintegrowane z budynkami np. ich fasadą czy dachem. Umieszczone na dachu wyglądają bardzo podobnie do kolektorów, jednak zwykle jest ich więcej.

	PGN, Plan
	Plan gospodarki niskoemisyjnej

	POP
	Program Ochrony Powietrza

	SEAP
	Plan działań na rzecz zrównoważonej energii z ang. Sustainable Energy Action Plan
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1 Streszczenie dokumentu

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Jarocin jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Plan przedstawia zakres inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych działań przewidzianych do podjęcia na terenie gminy Jarocin. Niniejszy Plan na lata 2021-2030 jest kontynuacją Planu przyjętego uchwałą Nr XXI/247/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 09.12.2015r. w sprawie  przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020" oraz późniejszych aktualizacji dokumentu. Nieodłącznym elementem niniejszego Planu do 2030r. jest raport z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020.

Częścią każdego Planu gospodarki niskoemisyjnej jest bazowa inwentaryzacja emisji (BEI). BEI jest to diagnoza rozkładu emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy jak również struktury wykorzystania energii oraz jej pochodzenia. BEI jest zarazem podstawą do wdrażania działań służących zmniejszeniu emisji oraz zwiększeniu efektywności wykorzystania energii. W niniejszym Planie wykorzystano bazową inwentaryzację emisji (BEI) wykonaną dla 2019 roku, która jest podstawą do określenia działań planowanych do realizacji do 2030r. W ramach wykonywania inwentaryzacji przekazano gminie bazę danych dot. emisji i zużycia energii, która może posłużyć do zarządzania energią w gminie. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, że w 2019 roku na terenie gminy zużyto łącznie 590 193 MWh energii, co przełożyło się na emisję blisko 171 193 Mg CO2, produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zużyta na terenie gminy wynosiła 40 057 MWh co stanowiło 6,8% udziału w ogólnym zużyciu energii na terenie gminy. 
Celami strategicznymi gminy Jarocin do 2030 roku są: 
Cel strategiczny 1. Zmniejszenie zużycie energii finalnej o 1% [5 812 MWh/rok]
Cel strategiczny 2. Zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej o 13 177 MWh/rok oraz udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z poziomu 6,8% do 9,1% całkowitego zużycia energii na terenie gminy
Cel strategiczny 3. Zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem o 5,6% [9 581 Mg CO2]
Tab. 1 Cele strategiczne Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Jarocin

	
	2019 
(rok BEI)
	2030 (obiekty obecnie istniejące)
	redukcja/wzrost (w stosunku do BEI) [MWh]
	redukcja/wzrost (w stosunku do BEI) [%]

	zużycie energii finalnej [MWh]
	590 193
	584 382
	5 812
	-1,0%

	produkcja energii z odnawialnych źródeł [MWh]
	40 057
	53 234
	13 177
	32,9%

	udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [%]
	6,8%
	9,1%
	 
	2,3%

	emisja gazów cieplarnianych z obszarów objętych planem [Mg CO2]
	171 548
	161 967
	9 581
	-5,6%


Cele strategiczne będą zrealizowane poprzez szereg działań w obszarze obniżenia zapotrzebowania na energię finalną, zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej, rozwoju infrastruktury drogowej, a także podnoszenia świadomości społecznej mieszkańców. Obszary, w których przewidywane jest podjęcie działań to: wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej, budownictwo, transport, komunikacja z mieszkańcami i edukacja. Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera wytyczne wdrażania planu, opisuje struktury potrzebne do realizacji oraz monitorowania zamierzonych celów. Jednak jego realizacja jest zależna od zaangażowania gminy Jarocin oraz wszystkich mieszkańców. Do wdrażania Planu oraz monitorowania osiągania zamierzonych celów planuje się wyznaczenie koordynatora ds. Planu gospodarki niskoemisyjnej.
2 Podstawa prawna oraz spójność z dokumentami

2.1 Podstawa prawna

Podstawą prawną niniejszego dokumentu jest art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372): „Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”.

Niniejszy dokument jest zgodny z pozostałymi dokumentami na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Poniżej wymieniono najważniejsze z nich.

2.2 Dokumenty na szczeblu międzynarodowym

2.2.1 Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)

W porozumieniu paryskim określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C. Porozumienie paryskie ma również na celu poprawę zdolności krajów do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu i udzielenie im wsparcia. Porozumienie paryskie, które przyjęto podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015r., jest pierwszym w historii uniwersalnym, prawnie wiążącym porozumieniem w dziedzinie klimatu.
Do porozumienia paryskiego przystąpiło prawie 190 krajów, w tym Unia Europejska i jej państwa członkowskie. UE formalnie ratyfikowała porozumienie 5 października 2016r., co umożliwiło jego wejście w życie 4 listopada 2016r. Aby porozumienie mogło wejść w życie, instrumenty ratyfikacji musiało złożyć co najmniej 55 krajów odpowiadających za co najmniej 55% światowych emisji.

W porozumieniu Rządy osiągnęły zgodę w kwestii:

· długoterminowego celu, jakim jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej

· dążenia do tego, by ograniczyć wzrost do 1,5°C, gdyż znacznie obniżyłoby to ryzyko i skutki zmiany klimatu

· konieczności jak najszybszego osiągnięcia w skali świata punktu zwrotnego maksymalnego poziomu emisji – przy założeniu, że krajom rozwijającym się zajmie to dłużej

· doprowadzenia do szybkiej redukcji emisji zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami naukowymi, aby osiągnąć równowagę między emisjami i pochłanianiem gazów cieplarnianych w drugiej połowie XXI wieku.

PGN jest zgodny z wyżej wymienionym dokumentem w zakresie celów jakiemu PGN ma służyć (tj. działania zawarte w PGN mają przyczynić się do osiągnięcia celu dokumentu powyżej, w tym szczególnie dążeniu do ograniczenia wzrostu temperatury.

2.2.2 Czysta energia dla wszystkich Europejczyków (zwana też pakietem zimowym)
Jest to zestaw 8 dyrektyw i rozporządzeń, które określają parametry nowego modelu energetyki w Unii Europejskiej zwanego unią energetyczną.
Najważniejsze założenia pakietu to :

· Kraje członkowskie zobowiązane były do końca 2019r. uzgodnić z Komisją Europejską strategię osiągania celów energetyczno-klimatycznych w 2030r. tzw. plany krajowe na rzecz energii i klimatu. Plany będą podlegały rewizji. Ich założenia będą przekładały się na finansowanie projektów z funduszy unijnych.

· OZE mają stać się kluczowym źródłem wytwarzania energii – powinniśmy osiągnąć poziom 32% w UE.  Zostanie uzgodniona ścieżka realizacji tego celu w latach 2021-2030. Integracja źródeł OZE w systemie energetycznym ma być priorytetem. Zmniejszeniu mają ulec bariery wejścia na rynek małych źródeł.

· Orientacyjne cele dla efektywności energetycznej (32,5%),
· Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030r. o 40% w stosunku do poziomu z 1990r.

· Stworzone zostaną udogodnienia dla rozwoju prosumentów w domach jedno- i wielorodzinnych oraz prosumentów-przedsiębiorców.

· Rynek mocy jest traktowany jako forma wsparcia publicznego dla energetyki. Jego stosowanie będzie wymagało przeprowadzenia europejskiej oceny wystarczalności zasobów i uzgodnienia z KE planu reform rynku. Rynki mocy będą stopniowo ograniczane.

· Konsumenci mają otrzymać szereg możliwości zwiększających ich świadomość i aktywność na rynku (m.in. inteligentne systemy opomiarowania, większa swoboda wyboru dostawcy – mając na uwadze coraz większe fluktuacje cenowe).

· Od 2020r. do 2025r. należy osiągnąć cel uzyskania 70% zdolności przesyłowych na interkonektorach elektroenergetycznych udostępnianych  dla wymiany transgranicznej.

· Zaplanowano uwolnienie cen dla odbiorców indywidualnych, które powinno nastąpić od 2021r. Będzie możliwe tymczasowe stosowanie taryf regulowanych dla odbiorców wrażliwych i zagrożonych ubóstwem energetycznym.

· Radykalnie zmieni się rola OSD. Dystrybutorzy będą odpowiedzialni za integrowanie lokalnych zasobów (OZE, magazynów, DSR) do systemu energetycznego. Będą dzielić się odpowiedzialnością z OSP w bilansowaniu systemu. Powstanie unijna instytucja koordynująca pracę OSD.

PGN jest zgodny z wyżej wymienionym zespołem dokumentów w zakresie celów, do którego PGN ma się przyczynić, szczególnie w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

2.3 Dokumenty na szczeblu krajowym

2.3.1 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej:

1. Bezpieczeństwa energetycznego,
2. Wewnętrznego rynku energii,
3. Efektywności energetycznej,

4. Obniżenia emisyjności,

5. Badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

Wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030r.:

· -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005,

· 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:

· 14% udziału OZE w transporcie,

· roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. Średniorocznie,
· wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,

· redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

PGN ma przyczynić się do osiągnięcia celów KPEiK, szczególnie w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

2.3.2 Polityka energetyczna Polski do 2040  

Polityka energetyczna Polski do 2040r. wyznacza ramy transformacji energetycznej w naszym kraju. Opiera się na trzech filarach. Są to: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza. Niskoemisyjna transformacja energetyczna będzie sprzyjała zmianom modernizacyjnym całej polskiej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych.
Dokument stanowi wkład w realizację Porozumienia paryskiego zawartego w  2015r. podczas 21. Konferencji stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP21), z uwzględnieniem przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny. Polityka energetyczna Polski do 2040r. uwzględnia także wyzwania związane z dostosowaniem gospodarki do m.in. unijnych uwarunkowań dotyczących celów klimatyczno-energetycznych na 2030r., Europejskiego Zielonego Ładu czy planu odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19.

Filary polityki energetycznej Polski do 2040 r:

· Sprawiedliwa transformacja

· Oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom, które zostały najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną.

· Chodzi także o zapewnienie nowych miejsc pracy i gałęzi przemysłu uczestniczących w przekształceniach sektora energii.

· Działania związane z transformacją rejonów węglowych będą wspierane kompleksowym programem rozwojowym.

· W transformacji uczestniczyć będą także indywidualni odbiorcy energii, którzy z jednej strony zostaną osłonięci przed wzrostem cen nośników energii, a z drugiej strony będą zachęcani do aktywnego udziału w rynku energii. Dzięki temu transformacja energetyczna będzie przeprowadzona w sposób sprawiedliwy i każdy – nawet małe gospodarstwo domowe – będzie mógł w niej uczestniczyć.

· Transformacja energetyczna może stworzyć ok. 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją czy termomodernizacją budynków.

· Zeroemisyjny system energetyczny

· Jest to kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe poprzez wdrożenie energetyki jądrowej i energetyki wiatrowej na morzu oraz zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej.

· Chodzi także o zaangażowanie energetyki przemysłowej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez przejściowe stosowanie technologii energetycznych opartych m.in. na paliwach gazowych. 

· Dobra jakość powietrza  

· Dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego, elektryfikację transportu oraz promowanie domów pasywnych zeroemisyjnych (wykorzystujących lokalne źródła energii), w widoczny sposób poprawi się jakość powietrza, która ma wpływ na zdrowie społeczeństwa.

· Najważniejszym rezultatem transformacji – odczuwalnym przez każdego obywatela – będzie zapewnienie czystego powietrza w Polsce.

Cele polityki energetycznej Polski do 2040r.:

· Optymalne, możliwie długie wykorzystanie własnych surowców energetycznych (transformacja regionów węglowych).

· Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej (rynek mocy; wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych).

· Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych (budowa BalticPipe oraz drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego).

· Rozwój rynków energii (wdrażanie Planu działania mającego służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej; rozwój elektromobilności; hub gazowy).

· Wdrożenie energetyki jądrowej (Program polskiej energetyki jądrowej).

· Rozwój odnawialnych źródeł energii (wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej).

· Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji (rozwój ciepłownictwa systemowego).

· Poprawa efektywności energetycznej (promowanie poprawy efektywności energetycznej).

PGN w ramach swoich działań wpisuje się w cele polityki energetycznej w zakresie dążenia do poprawy efektywności energetycznej rozwoju odnawialnych źródeł energii,.

2.3.3 Inne dokumenty

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zgodny także m.in. z:

· Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, 

· Polityka ekologiczna Państwa 2030, 

· Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030
· Długookresowa Strategia rozwoju kraju – DSRK (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności)

PGN stawia sobie za cel zrównoważony rozwój na terenach wiejskich poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, poprawy stanu infrastruktury oraz poprawę warunków środowiskowych.
2.4 Dokumenty na szczeblu regionalnym i lokalnym

2.4.1 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
Program został przyjęty uchwałą nr XXI/391/20Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13lipca 2020 roku w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej. Program zawiera szereg działań służących ograniczeniu emisji pyłów oraz benzo(a)pirenu.

Działania przewidziane w programie to:
	Numer działania
	Kod działania
	Nazwa działania

	1
	WpZOA
	Ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w komunalnym zasobie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej w gminach strefy wielkopolskiej

	2
	WpDOT
	Zachęty finansowe na modernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę kotłów, pieców i palenisk w gminach strefy wielkopolskiej

	3
	WpIZE
	Inwentaryzacja źródeł ogrzewania indywidualnego na terenie gmin

	4
	WpKUA
	Kontrola realizacji uchwały ograniczającej stosowanie paliw stałych

	5
	WpTMB
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

	6
	WpMMU
	Obniżenie emisji komunikacyjnej poprzez regularne utrzymywanie czystości ulic oraz zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści w gminach miejskich i miastach w gminach miejsko-wiejskich

	7
	WpZUZ
	Ochrona i zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni gmin miejskich strefy wielkopolskiej

	8
	WpEEK
	Edukacja ekologiczna

	9
	WpPZP
	Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego


Działania zapisane w PGN również przyczynią się do zmniejszenia emisji pyłów oraz benzo(a)pirenu oraz wpisują się we wszystkie działania przedstawione w programie ochrony powietrza.

2.4.2 „Uchwała antysmogowa”

Na terenie województwa wielkopolskiego obowiązuje jedna uchwała antysmogowa dotycząca gminy Jarocin:

· Uchwałę XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Uchwała zakłada wprowadzenie od 1 maja 2018r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach: 

Do 1 stycznia 2024r. – w przypadku kotłów bezklasowych 

Do 1 stycznia 2028r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012. 

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026.

W odniesieniu do uchwały antysmogowej, przedstawiony PGN wpisuje się w nią pośrednio i bezpośrednio – bezpośrednio poprzez wymianę źródeł ciepła, a pośrednio poprzez ogólne zmniejszenie zapotrzebowania na energie, modernizację urządzeń energetycznych i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (cząstek stałych).
2.4.3 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jarocin –

Na chwile obecną gmina Jarocin nie posiada aktualnego Projektu.
2.4.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin
Studium przyjęte Uchwałą Nr LIV/566/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin. Studium w zakresie zaopatrzenia przedstawia następujące zasady:

· Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznych należy prowadzić zgodnie z powiększaniem powierzchni terenów zainwestowanych (i powiększaniem liczby odbiorców) oraz dopuszczając tworzenie lokalnych źródeł zasilania. Dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy zachować strefy ochronne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
· Ustala się możliwość eksploatacji i modernizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Plewiska – Ostrów Wlkp., oraz możliwość podwieszenia na konstrukcjach wsporczych istniejącej linii elektroenergetycznej drugiego toru 400 kV. 
· W związku z przebudową linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Jarocin Południe – Pleszew na linię dwutorową oraz modernizację linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Jarocin Południe – Jarocin Wschód, Jarocin Wschód – Zagórów, należy zabezpieczyć 40-metrowy obszar pasa ochronnego dla realizacji niniejszej inwestycji. 
· Zaopatrzenie w gaz – budowę sieci rozdzielczej (gazyfikacja terenów osadniczych i terenów aktywności gospodarczej) należy prowadzić w zależności od zgłaszanych potrzeb. W przypadku przeprowadzenia przez teren gminy gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia, należy zabezpieczyć strefy ochronne (strefy kontrolowane) o szerokości zgodnej z przepisami szczególnymi. 
· Zaopatrzenie w ciepło – należy preferować proekologiczne systemy ogrzewania, w tym niekonwencjonalne i oparte na odnawialnych surowcach energetycznych.
(…)
· Na całym obszarze gminy dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW.

· Dopuszcza się elektrownie wiatrowe na terenach oznaczonych na rysunku zmiany Studium symbolami EW, przy zachowaniu odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej umożliwiającej dotrzymanie standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych. 

· Dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych, z którą koliduje planowane zagospodarowanie terenu.

PGN dla gminy Jarocin wpisuje się ww. zasady.

2.4.5 Program ochrony środowiska da gminy Jarocin na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025

Program przyjęty Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska da gminy Jarocin na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

PGN wpisuje się w obszar interwencji nr 1 określony w programie:

OBSZAR INTERWENCJI: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 
Cel: Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza 
Kierunki interwencji:  
· Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
· Poprawa efektywności energetycznej,
· Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych,
· Rozwój systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii,
· Poprawa jakości powietrza

3 Uwarunkowania lokalne

3.1 Charakterystyka gminy Jarocin
3.1.1 Charakterystyka obszaru objętego Planem gospodarki niskoemisyjnej
3.1.1.1 Położenie 

Gmina Jarocin położona jest w środkowej części województwa wielkopolskiego, na obszarze powiatu jarocińskiego. Została wyodrębniona jako gmina wiejsko-miejska. Od północy graniczy ona z gminami Żerków i Nowe Miasto nad Wartą (powiat średzki), od zachodu z gminą Jaraczewo, od południa z gminami Koźmin Wielkopolski (powiat krotoszyński) i Dobrzyca (powiat pleszewski), od wschodu zaś z gminą Kotlin i częściowo z gminą Żerków. Siedzibą władz gminnych i powiatowych jest miasto Jarocin. Gmina zajmuje powierzchnię 200,23 km², z czego miasto Jarocin 15 km2. 

Gmina leży w obrębie zbiegu dwóch rzek: Warty i Prosny, do której wpadają dwie mniejsze (Lutynia i Lubieszka). Przez gminę przebiegają drogi krajowe: 

· nr 11 Kołobrzeg - Piła - Poznań - Kluczbork – Bytom  (w tym S11), 

· nr 12 Łęknica - Leszno - Kalisz - Radom - Dorohusk, 

· nr 15 Ostróda - Toruń - Gniezno - Trzebnica - Wrocław, 

· droga wojewódzka nr 443 Rychwał - Jarocin. 
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nr 15 Ostréda - Toruri - Gniezno - Trzebnica - Wroctaw,
droga wojewédzka nr 443 Rychwat - Jaroci

Ponadto przez wschodniq czes

gminy (z péinocy na poludnie) przebiega Transwojewddzka Trasa
Rowerowa. Miasto Jarocin jest réwniei wigztem kolejowym, krzyiuja sie tutaj linie z Dolnego
i Gérnego Slaska prowadzace do Szczecina i Gdariska. Najblizszymi wigkszymi miastami w okolicach
Jarocina sg Poznari, polozony w odlegloéci ok 70 km oraz Kalisz oddalony o ok 50 km.

Poniésza mapa przedstawia polozenie gminy Jarocin wzgledem innych gmin wchodzacych w sklad
powiatu jarociriskiego oraz na tle wojewédztwa wielkopolskiego.

Rysunek 1. Lokalizacja gminy Jarocin na tle powiatu jarociriskiego | wojewédztwa wielkopolskiego
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Rys. 1Położenie gminy Jarocin
Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020
W skład gminy Jarocin wchodzą 23 sołectwa: Annapol, Bachorzew, Cielcza, Cząszczew, Dąbrowa, Golina i Stefanów, Hilarów, Kadziak, Kąty, Łuszczanów, Mieszków, Osiek, Potarzyca, Prusy i Roszkówko, Radlin, Roszków, Siedlemin, Tarce, Wilczyniec, Wilkowyja, Witaszyce, Witaszyczki, Zakrzew
3.1.1.2 Przyroda i formy jej ochrony na terenie gminy Jarocin
Do form ochrony przyrody zalicza się: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie gminy Jarocin znajduje się jeden obszar chronionego krajobrazu.
OChK Szwajcaria Żerkowska – fragment obszaru położony jest na terenie gminy Jarocin, powierzchnia całkowita wynosi 14 750 ha. Obszar Chronionego Krajobrazu "Szwajcaria Żerkowska" znajduje się w północnej części woj. kaliskiego. Graniczy od północy z Żerkowsko-Czeszewskim Parkiem Krajobrazowym, a od wschodu z Nadwarciańskim PK i Pyzdrskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Wynosi się wysoko ponad przyległą do niego od północy dolinę Warty, a od wschodu i południa dolinę Lutyni. Kilkudziesięciometrowe wysokości względne, silne nachylenie krawędzi, rozcięcia erozyjne i parowy stwarzają krajobrazowa wydatną rzeźbę. Z najwyższych punktów Wzgórz Żerkowskich rozciąga się wspaniały widok na daleką okolicę, aż na drugą północną krawędź doliny Warty. Piękno okolic Żerkowa uzupełniają liczne lasy rozrzucone na wzgórzach i ich stokach. O niezwykłych walorach terenu decydują: - unikalna rzeźba terenu, której elementem najbardziej charakterystycznym jest wyniosły pagór morenowy z kulminacjami Łysej Góry i Góry Żerkowskiej o stromych stokach i wysokościach względnych powyżej 50 m - szczególnie bogate i ciekawe zbiorowiska roślinne, których część objęta jest ochroną rezerwatową ("Lutynia" i "Czeszewo") - występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin - występowanie rzadkich gatunków fauny (rezerwat "Dębno nad Wartą") - wartości kulturowe związane z bogatą historią tego rejonu. Obszar ustanowiony został Uchwałą Nr 74/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 28 września 1989r. w sprawie ustalenia obszaru krajobrazu chronionego "Szwajcaria Żerkowska" na ternie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. z 1989r. Nr 34/89, poz. 422).
Według dostępnych danych (Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody i Urzędu Miejskiego w Jarocinie) na terenie gminy Jarocin znajduje się w sumie się 37 pomników przyrody. Ochronie podlegają zarówno drzewa pojedyncze jaki i grupy drzew oraz głazy narzutowe.

Tab. 2 Pomniki przyrody w gminie Jarocin
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Tabela 3 Wykaz pomnikéw preyrody na terenie gminy Jarocin
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Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
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Rys. 2Formy ochrony przyrody w Gminie Jarocin
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

3.1.1.3 Ludność

Na koniec 2019r. gminę Jarocin zamieszkiwało 45 731 osób. Cały czas obserwuje się tendencję wzrostową liczby mieszkańców. Gęstość zaludnienia w gminie Jarocin w 2019r. wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami i wynosi 229 os./km2. Jest to wartość dużo większa niż średnia gęstość zaludnienia dla woj. wielkopolskiego (116 os/km2) i Polski (123 os/km2). Na terenie gminy wzrasta odsetek osób w powyżej 65 lat. W 2019r. wynosił on 17,1%. Co przekłada się na wzrost obciążenia demograficznym osobami starszymi. Podstawowe charakterystyki opisujące demografię gminy Jarocin oraz sytuację na rynku pracy zamieszczono w tabeli poniżej.
Tab. 3 Demografia na terenie gminy Jarocin

	Charakterystyka
	Rok

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Liczba ludności w tym:
	45 590
	45 653
	45 597
	45 571
	45 778
	45 731

	Liczba ludności w tym:
	22 076
	22 081
	22 045
	22 035
	22 137
	22 117

	Liczba ludności w tym:
	23 514
	23 572
	23 552
	23 536
	23 641
	23 614

	Gęstość zaludnienia [os/km2]
	228
	228
	228
	228
	229
	229

	Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
	58,1
	59,7
	61,5
	63,7
	65,2
	67,3

	Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
	95,5
	98,9
	102,3
	105,5
	107,2
	110,2

	Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
	28,4
	29,7
	31,1
	32,7
	33,8
	35,3

	Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi
	20,5
	21,3
	22,5
	23,6
	24,5
	25,7

	Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem
	14,4
	14,8
	15,4
	16,1
	16,5
	17,1


Źródło: GUS BDL
3.1.1.4 Struktura mieszkaniowa

Tereny osiedleńcze w mieście Jarocin to historycznie ukształtowane centrum miasta (Stare Miasto) wraz z historyczną siecią ulic i placów o dość zwartej zabudowie oraz mających charakter wyspowy osiem osiedli mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną, tj.: Ciświca, 1000-lecia, 700-lecia, Glinki, Ługi, Wojska Polskiego, Os. Konstytucji 3-go Maja, os. Kasztanowe, Polna. Pomiędzy nimi lokuje się indywidualna zabudowa jednorodzinna usytuowana wzdłuż dróg. Zabudowa rolnicza (zagrodowa) typu siedliskowego przemieszana z zabudową jednorodzinną występuje na obrzeżach miasta, szczególnie w południowej i częściowo wschodniej części miasta. Zabudowę miasta Jarocin przedstawiono na kolejnej stronie. 

Zabudowa ta jest korzystna z punktu widzenia infrastruktury technicznej, głównie drogownictwa, jak i kosztów budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, oświetleniowej itp.). Struktura zabudowy miasta jest następująca: 41% zabudowa wielorodzinna, 47% zabudowa jednorodzinna i ok. 12% dawne kamieniczki. 
Na terenie gminy znajduje się 8 209 budynków mieszkalnych. Liczba mieszkań na całym obszarze gminy wynosi 15 175 szt. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań na koniec 2019 roku wynosiła 1 257 438 m2 (dane GUS na koniec 2019r.). Średnia powierzchnia mieszkania wynosi 82,9m2.
Tab. 4 Zabudowa mieszkalna

	Charakterystyka
	Rok

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	budynki mieszkalne
	7 612
	7 678
	7 767
	7 866
	7 997
	8 209

	mieszkania
	14 086
	14 180
	14 310
	14 480
	14 944
	15 175

	izby
	60 460
	60 934
	61 579
	62 322
	63 892
	64 790

	powierzchnia użytkowa mieszkań
	1 161 735
	1 173 650
	1 188 310
	1 204 165
	1 238 241
	1 257 438

	przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
	82,5
	82,8
	83,0
	83,2
	82,9
	82,9

	przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
	25,5
	25,7
	26,1
	26,4
	27,0
	27,5

	mieszkania na 1000 mieszkańców
	309,0
	310,6
	313,8
	317,7
	326,4
	331,8


Źródło: GUS BDL

Większość mieszkań na obszarze gminy wyposażona jest w system centralnego ogrzewania (88%), a ponad połowa (60%) ma dostęp do gazu sieciowego.
Tab. 5 Wyposażenie mieszkań [%]

	Charakterystyka
	Rok

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	wodociąg
	99,5
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7
	99,7

	łazienka
	96,4
	96,4
	96,5
	96,5
	96,6
	96,7

	centralne ogrzewanie
	87,2
	87,3
	87,4
	87,5
	87,9
	88,2

	gaz sieciowy


	55,5
	55,3
	54,8
	56,0
	58,4
	60,2


Źródło: GUS BDL

Największym zarządcą budynków wielorodzinnych na obszarze Gminy jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa. Jednym z najważniejszych zarządców budynków wielorodzinnych na obszarze gminy jest także Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – Spółka Gminy Jarocin. Oprócz wymienionych powyżej, budynkami wielorodzinnymi na obszarze miasta zarządza także Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów.
3.1.1.5 Struktura organizacyjna gminy

Pracą Urzędu Gminy Jarocin kieruje Burmistrz Jarocina, który przy pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Jarocinie, jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych wypełnia zadania należące do gminy.
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Rys. 3 Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jarocinie
Gmina Jarocin jest jednostką samorządu terytorialnego, zadania własne pełni również poprzez swoje jednostki organizacyjne, do których należą:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin
3. Muzeum Regionalne w Jarocinie 
4. Jarociński Ośrodek Kultury
5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie

6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie

7. Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie

8. Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie

9. Zespół Szkół w Mieszkowie

10. Zespół Szkół w Witaszycach

11. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy

12. Szkoła Podstawowa w Golinie
13. Centrum Usług Wspólnych Gminy Jarocin.
W wypełnianiu zadań własnych gmina wspierana jest przez jednostki pomocnicze gminy Jarocin – sołectwa i osiedla:

1. Sołectwo Annapol
2. Sołectwo Bachorzew
3. Sołectwo Cielcza
4. Sołectwo Cząszczew
5. Sołectwo Dąbrowa
6. Sołectwo Golina i Stefanów
7. Sołectwo Hilarów
8. Sołectwo Kadziak
9. Sołectwo Kąty
10. Sołectwo Łuszczanów
11. Sołectwo Mieszków
12. Sołectwo Osiek
13. Sołectwo Potarzyca
14. Sołectwo Prusy i Roszkówko
15. Sołectwo Radlin
16. Sołectwo Roszków
17. Sołectwo Siedlemin i Ciświca
18. Sołectwo Tarce
19. Sołectwo Wilczyniec
20. Sołectwo Wilkowyja
21. Sołectwo Witaszyce
22. Sołectwo Witaszyczki
23. Sołectwo Zakrzew
24. Osiedle nr 1 - Stare Miasto
25. Osiedle nr 2 - Tadeusza Kościuszki
26. Osiedle nr 3 - Mikołaja Kopernika
27. Osiedle nr 4 - Śródmieście
28. Osiedle nr 5 - Ciświca
29. Osiedle nr 6 - Tumidaj
30. Osiedle nr 7 - Bogusław
31. Osiedle nr 8 - 1000-lecia
32. Osiedle nr 9 - 700-lecia
33. Osiedle nr 10 - Glinki
34. Osiedle nr 11 - Ługi
35. Osiedle nr 12 - Wojska Polskiego
36. Osiedle nr 13 - Os. Konstytucji 3 Maja I
37. Osiedle nr 14 - Os. Konstytucji 3 Maja II
38. Osiedle nr 15 - Polna
Gmina Jarocin realizuje swoje zadania własne także poprzez powierzenie ich spółkom gminnym, do których należą:

1. Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
2. Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
3. Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie Sp. z o.o.
5. Jarocin Sport Sp. z o.o.

6. Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.
7. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

8. Energia Jarocin Sp. z o.o.
3.2 Systemy zaopatrzenia w ciepło w gminie Jarocin
3.2.1 Zaopatrzenie w ciepło
Gmina Jarocin zaopatrywana jest w ciepło: 

· z rejonowej ciepłowni węglowo-gazowej przy ul. Węglowej 3‐5 o mocy 16+2,028 MW, w której nośnikiem ciepła jest miał węglowy i gaz ziemny, 

· z 2 gazowych ciepłowni osiedlowych przy ul. Kasprzaka 1 a o mocy 3,72 MW oraz przy ul. Kasztanowej 4 o mocy 1,79 MW, 

· bezpośrednio z miejskiej sieci gazowniczej - indywidualne kotły gazowe w kilku budynkach wielorodzinnych i w budynkach jednorodzinnych; 

· indywidualnych źródeł ciepła.

Zaopatrzenie miasta Jarocin w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej zapewnia Veolia Energia Poznań S.A. Zakład w Jarocinie. Poza wskazanymi powyżej ciepłowniami, do Spółki tej należą również 2 indywidualne kotłownie gazowe. 

Pozostałe źródła ciepła w mieście Jarocin i na obszarach wiejskich Gminy stanowią indywidualne kotłownie zainstalowane w domach jednorodzinnych i budownictwie zagrodowym. Zazwyczaj są to kotły, gdzie nośnikiem ciepła jest węgiel, koks, groszek węglowy. W niewielkiej ilości na terenie gminy funkcjonują kotły na olej opałowy oraz na biomasę, przy czym często są to kotły wielopaliwowe, w których spalane są też odpady. Kotły te są często przestarzałe o niskiej sprawności energetycznej.
Scentralizowany system zaopatrzenia w ciepło na terenie gminy znajduje się wyłącznie w mieście Jarocin. Właścicielem i zarządcą tego systemu jest Veolia Energia Poznań S.A. Zakład w Jarocinie wytwarza ciepło sieciowe w 4-ch kotłowniach zasilanych głównie paliwem węglowym i/lub gazowym: 

• Ciepłownia Rejonowa przy ul. Węglowej 3-5 W ciepłowni znajduje się kocioł wodny WR-8 o mocy 16MW (rok budowy 1978) oraz kogenerator gazowy o mocy 2,028MW (rok budowy 2014), w ciepłowni w 2019r. spalono 551,7 ton węgla kamiennego ora 2 218,1 dam3 gazu ziemnego. Wyprodukowano łącznie 116 583GJ ciepła, sprzedano 98 610GJ wyprodukowanego  ciepła w ciepłowni. Ciepło  ciepłowni dystrybuowane jest za pomocą sieci ciepłowniczej o łącznej długości 11604,5km  (w tym 7353,8km sieci preizolowanej podziemnej). Do sieci przyłączonych jest łącznie 131 budynków mieszkalnych o łącznej mocy zamówionej 20,134MW ( w tym 17,427MW na c.o.)
• Ciepłownia osiedlowa przy ul. Kasprzaka 1 A w Jarocinie. Ciepło wytwarzane jest tu z gazu ziemnego zaazotowanego w kotle gazowym rok produkcji 1994, zużycie gazu w 2019r. wyniosło 450,7dam3. Jest to całkowicie zautomatyzowana kotłownia lokalna, współpracująca z siecią ciepłowniczą niskoparametrową o długości 1,328 km. Produkcja ciepła w 2019r. wyniosła 12 801GJ, a sprzedaż 11 007GJ. Podłączonych do niej jest 27 budynków. 

• Ciepłownia osiedlowa przy ul. Kasztanowej 4 w Jarocinie, która podobnie jak powyższa wytwarza ciepło z gazu ziemnego zaazotowanego. Kocioł gazowy z 2001r. Zużycie gazu w 2019r. wyniosło 167,9dam3.W 2019 wyprodukowano w ciepłowni 4 652Gj ciepła, a sprzedano 4023 GJ ciepła. Długość sieci ciepłowniczej niskotemperaturowej wynosi 357m. Ciepłownia zasila 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

[image: image8.jpg]=

8ie%

jpee = PIogE




Rys. 4 Sieć cieplna na terenie gminy Jarocin
Źródło: Veolia Sp. z o.o.

3.2.2 System gazowniczy

Sieć gazowa na terenie gminy Jarocin jest dobrze rozbudowana. Na dobry rozwój sieci gazowej wpływają także znajdujące się na terenie gminy złoża gazu ziemnego: Jarocin I, Radlin, Klęka, Klęka-E i Roszków. Dystrybucją gazu na obszarze gminy zajmują się 3 podmioty gospodarcze: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. oraz Anco Sp. z o.o.
Sieć gazowa firmy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu oparta była na następującej infrastrukturze:

Tab. 6 Stacje redukcyjno-pomiarowe PSG Sp.  z o.o. na terenie gminy Jarocin
	Lp.
	stopień
	typ [sieciowa/końcowa]
	rodzaj gazu
	Miejscowość/ Adres stacji / Firma
	Rodzaj
	Przepustowość [m3/h]
	Rok budowy

	1.
	II
	sieciowa
	Lw
	Jarocin
	„Przy torach”
	red
	3150
	2003

	2.
	II
	sieciowa
	Lw
	Jarocin
	ul. Maratońska
	red
	1600
	2009

	3.
	II
	sieciowa
	Lw
	Jarocin
	ul. Powstańców Wlkp.
	red
	1000
	2012

	4.
	II
	sieciowa
	Lw
	Jarocin
	ul. Glinki 
	red
	600
	2010

	5.
	II
	końcowa
	Lw
	Jarocin
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Jarocin ul. Franciszkańska 1
	red-pom
	100
	2006

	6.
	II
	końcowa
	Lw
	Jarocin
	RBB STAL Jarocin ul. Woj. Polskiego
	pom
	150
	2012

	7.
	II
	końcowa
	Lw
	Jarocin
	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie ul. Szpitalna 1
	pom
	250
	1998

	8.
	II
	końcowa
	Lw
	Jarocin
	ART.-BUD - Wspólnota Mieszkaniowa - Jarocin Osiedle bajkowe
	red
	80
	2012

	9.
	II
	końcowa
	Lw
	Jarocin
	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Jarocin ul. Wrocławska
	red-pom
	300
	2013

	10.
	II
	końcowa
	Lw
	Jarocin
	ART.-BUD - Wspólnota Mieszkaniowa - Jarocin Osiedle bajkowe II
	red
	80
	2013

	11.
	II
	końcowa
	Lw
	Jarocin
	Multishop Jarocin ul. Powstańców Wlkp.
	pom
	125
	2016

	12.
	II
	końcowa
	Lw
	Jarocin
	Wytwórnia Wafli Gotszlik Sp. z o. o. Jarocin ul. Glinki 27a
	red-pom
	125
	2018

	13.
	II
	końcowa
	Lw
	Jarocin
	Jarocin Osiedle bajkowe III, dz. nr 2410/2
	red
	80
	2019


Źródło: PSG Sp. z o.o.

Tab. 7 Sieć gazowa PSG Sp.  z o.o. na terenie gminy Jarocin

	Gmina
	Rodz. gazu wg PN
	Gazociągi bez przyłączy [m]
	Przyłącza [szt.]
	Przyłącza [m]

	
	
	Niskie
	Średnie
	Ogółem
	Niskie
	Średnie
	Ogółem
	w tym do budynków mieszkalnych
	Niskie
	Średnie
	Ogółem

	 
	 
	(do 10 kPa włącznie)
	(powyżej
10 kPa do 0,5 MPa  włącznie)
	[m]
	(do 10 kPa włącznie)
	(powyżej
10 kPa do 0,5 MPa  włącznie)
	[szt.]
	(łącznie dla wszystkich rodzajów ciśnień)
	(do 10 kPa włącznie)
	(powyżej
10 kPa do 0,5 MPa  włącznie)
	[m]

	Jarocin - miasto
	Lw
	46 273
	30 766
	77 039
	2 048
	677
	2 725
	2 458
	33 009
	8 546
	41 555

	Jarocin - obszar wiejski
	Lw
	0
	7 457
	7 457
	0
	1
	1
	0
	0
	5
	5


Źródło: PSG Sp. z o.o.

Sieć gazowa firmy Anco Sp. z o.o. oparta była na następującej infrastrukturze:

· stacja I stopnia „Witaszyczki” w Witaszycach, o przepustowości 3 000 m3/h,
· stacja I stopnia „Maratońska” w Jarocinie, o przepustowości 1 500 m3/h.

· Sieć gazowa średniego ciśnienia - długość 99 672 m.
Tab. 8 Odbiorcy Anco Sp. z o.o. na terenie gminy Jarocin

	Ilość układów pomiarowych

	
	2018
	2019
	2020

	S1
	267
	261
	271

	S2
	1459
	1569
	1988

	S3
	22
	22
	25

	S4
	10
	10
	10

	S5
	1
	1
	1


Źródło: Anco Sp. z o.o.

G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. w 2020r. na obszarze gminy Jarocin eksploatowała ok. 40,64 km sieci gazowej na terenie południowej części Gminy Jarocin (obszar wiejski – Potarzyca, Golina, Zakrzew, Prusy Roszkowo i Wilczyniec). Do sieci przyłączonych jest obecnie 398 odbiorców,  w tym 268 gospodarstw domowych ogrzewających mieszkania gazem. Spółka ta jest najmniejszą z działających na terenie gminy Jarocin pod względem długości sieci, ilości odbiorców oraz wolumenu dystrybuowanego gazu ziemnego.
3.2.3 System energetyczny

System elektroenergetyczny Gminy tworzą: 

1. dwutorowa linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV relacji Plewiska – Ostrów Wlkp. przebiegająca w południowo-zachodniej części gminy, 

2. trzy linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV: relacji Konin – Jarocin, Pleszew – Jarocin i Jarocin – Koźmin o łącznej długości 34,421km,
3. dwie stacje energetyczne rozdzielcze 110/15 kV – GPZ Jarocin Wschód (ul. Batorego) o mocy 32MVA i GPZ Jarocin Południe (ul Notecka) o mocy 50MVA, oraz leżące poza granicami gminy GPZ Koźmin Wlkp. o mocy 32 MVA oraz GPZ Kotlin o mocy 10MVA. Ze stacji rozdzielczych wyprowadzone są linie średniego napięcia 15 kV, które doprowadzają prąd do stacji transformatorowych 15/0,4 kV znajdujących się w poszczególnych miejscowościach. Przy pomocy tych stacji napięcie 15 kV transformowane jest na niskie napięcie 380 V i 230 V, a więc takie, na jakim pracują urządzenia odbiorcze większości konsumentów energii elektrycznej. Długość sieci SN na terenie gminy wynosi 271,34 km,  w tym 82,59 km sieci kablowej. Długość sieci nN wynosi 586,99 km,  w tym 290,38 m sieci kablowej.
4. 157 słupowych oraz 104 wnętrzowe stacje Sn/nN należące do operatora oraz 44 stacje SN/nN abonenckie.
Na terenie Gminy Jarocin stan na koniec 2020r. przyłączonych do sieci elektroenergetycznej były jednostki wytwarzania:

· elektrownie wiatrowe – 5szt. o mocy 8,6MW,

· elektrownia biogazowa – 1szt. o mocy 0,776MW,

· mikroinstalacje fotowoltaiczne – 809 szt. o mocy  5,465MW.

Planowane do przyłączenia do sieci są następujące instalacje:

· elektrownie wiatrowe – 5 szt. o mocy 20,8MW,

· elektrownie fotowoltaiczne – 7szt. o mocy 11,639MW,
· elektrownia biogazowa – 1szt. o mocy 0,73MW.

Linie WN-110kV ora SN i nN należą do OSD, którą na terenie Gminy Jarocin jest ENERGA Operator  SA, spółka nie udzieliła informacji dot. liczby przyłączonych odbiorców oraz wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej, ilość ta została oszacowana w bazie inwentaryzacji emisji na podstawie danych GUS.
3.3 Organizacja i finansowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

3.3.1 Struktury organizacyjne oraz zasoby ludzkie przeznaczone do realizacji planu

Odpowiedzialność za całościową realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy  Jarocin spoczywa na Burmistrzu Jarocina.
Do koordynowania wdrażania planu przewiduje się wyznaczenie wśród pracowników  Urzędu Miejskiego koordynatora ds. Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Koordynator we współpracy z innymi pracownikami Urzędu będzie odpowiedzialny za:

· koordynację wdrażania działań, 
· monitoring wdrażania i efektów działania,
· poszukiwanie wsparcia finansowego na wprowadzenie działań,
· promocję działań, informację o działaniach dla mediów i organizacji,
· współpracę z interesariuszami,
3.3.2 Zaangażowani interesariusze

Interesariusze to jednostki, grupy, czy też organizacje, na które PGN bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje. Interesariuszami PGN są wszyscy mieszkańcy gminy Jarocin, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy. Dwie główne grupy interesariuszy to: 

· jednostki gminne (interesariusze wewnętrzni): pracownicy Urzędu Miejskiego, samorządowe instytucje kultury, jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, spółki gminne etc.
· interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i in. nie będące jednostkami gminnymi. 
Głównym beneficjentem Planu gospodarki niskoemisyjnej są mieszkańcy gminy Jarocin. Jednocześnie gmina nie może brać odpowiedzialności za podjęcie działań przez mieszkańców. Gmina będzie jednak wspierała oraz zachęcała mieszkańców do podjęcia działań poprzez edukację, prowadzenie spotkań, rozsyłanie informacji, zamieszczanie tekstów w prasie lokalnej oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców.

Część działań podjętych przez gminę będzie dotyczyło jednostek organizacyjnych gminy: szkół, instytucji kultury itd. Ich zadaniem będzie współpraca przy wprowadzeniu działań ich dotyczących. Jednostki organizacyjne będą wspierać Urząd Miejski przy informowaniu i prowadzeniu promocji działań „Planu”, w tym szczególnie bezpośrednio ich dotyczących.
3.3.3 Budżet i źródła finansowanie działań

Przy poszczególnych działaniach w harmonogramie rzeczowo-finansowym określono szacunkowe koszty ich wdrożenia. Finansowanie działań będzie pochodziło z różnych źródeł i będzie realizowane w miarę pozyskiwania środków. Część środków będzie pochodziło ze środków własnych gminy i jednostek wprowadzających działania, natomiast większość planowanych środków będzie pozyskanych z programów zewnętrznych. Działania edukacyjne są prowadzone przez jednostki oświatowe z terenu Gminy Jarocin. Koordynator ds. gospodarki niskoemisyjnej będzie zabiegał o pozyskanie finansowania na zaplanowane działania.
Ponieważ nie można szczegółowo zaplanować w budżecie gminy wszystkich wydatków z wyprzedzeniem do roku 2030, dlatego kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane kwoty do wydatkowania. Część działań posiada na chwilę obecną ustalone finansowanie, a kwoty przeznaczone na te działania zostały już zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych).
Dla planowanych działań określono potencjalne źródła finansowania. Możliwe do wykorzystania źródła finansowania (poza budżetem gminy), to przede wszystkim: 

· Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – w nowej perspektywie, 
· Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego – w nowej perspektywie, 
· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
· Krajowy Plan Odbudowy,

· Program Horizon, 
· Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
· Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu,
· Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (POLSeff),
· Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego,
· Środki z Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
3.3.4 Środki na monitoring i ocenę realizacji Planu

Prowadzenie stałego monitoringu PGN jest konieczne dla śledzenia postępów we wdrażaniu działań i osiąganiu założonych celów. Monitoring działań oraz ocena efektów będzie prowadzona przez koordynatora ds. gospodarki niskoemisyjnej w oparciu o wykaz działań i mierników zapisanych w planie oraz o bazę danych sporządzoną przy wykonywaniu inwentaryzacji emisji. 
Do danych zbieranych na potrzeby monitoringu będą należeć:

· terminy realizacji planowanych zadań, jednostki realizujące i postępy prac,

· koszty poniesione na realizację zadań,

· osiągnięte rezultaty działań (wskaźniki produktu),

· napotkane przeszkody w realizacji zadania.
Koordynator co najmniej raz w roku będzie sprawdzał zgodność realizacji działań zawartych w planie zapisanych na dany rok ze stanem faktycznym. Koordynator będzie odpowiedzialny za sporządzenie referencyjnych inwentaryzacji emisji (MEI) w odstępie nie większym niż 5 lat, tj. co najmniej 2-óch MEI, w tym jedna na koniec okresu realizacji planu podsumowująca efekty. Proponowane terminy wykonania aktualizacji bazy inwentaryzacji emisji w roku 2026 (MEI 2025) oraz 2031 (MEI 2030).

W celu wykonania Kontrolnej Inwentaryzacji Emisji (MEI), koordynator w miarę dostępności i możliwości powinien zgromadzić następujące dane (informacje):

1. BUDYNKI

1.1. obiekty gminne oraz publiczne jednostek podległych Urzędowi Gminy w Jarocinie, - w zakresie danych obejmującym: powierzchnia budynku, informacja na temat przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych (zakres, rodzaj dociepleń), roczne zużycie paliw na cele ogrzewania (rodzaj paliwa) oraz energii elektrycznej, informacje nt zastosowanych instalacji odnawialnych źródeł energii;
1.2. obiekty handlowo-usługowe i publiczne pozagminne, obiekty usługowo-handlowe inne obiekty publiczne (powiatowe, wojewódzkie, rządowe,) w tym administracji publicznej(np. Lasów Państwowych) - zakres danych zgodny z informacjami pozyskiwanymi od zarządców obiektów publicznych (gminnych);
1.3. obiekty mieszkalne -w zakresie informacji wskazanych w ankiecie wystosowanej do mieszkańców obejmując m.in. lokalizację, rodzaj budynku, rok budowy, powierzchnie, informacje na temat przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych (zakres, rodzaj dociepleń), roczne zużycie paliw na cele ogrzewania (rodzaj paliwa) oraz energii elektrycznej, informacje nt. zastosowanych instalacji odnawialnych źródeł energii.

2. OŚWIETLENIE PUBLICZNE

2.1. oświetlenie uliczne - w zakresie danych obejmującym: lokalizację obwodu oświetleniowego, ilość oraz moc zainstalowanych opraw świetlnych, rocznego zużycia energii.
3. TRANSPORT

3.1. pojazdy gminne oraz jednostek podległych Gminie Jarocin– w zakresie danych obejmujących: rodzaj pojazdu, ilość oraz rodzaj zużytego paliwa w ostatnim roku, ewentualnie ilość przejechanych kilometrów na terenie gminy;
3.2. transport prywatny - dane GUS - ilość zarejestrowanych pojazdów wg kategorii, pojemności silnika i rodzaju paliwa,
3.3. informacje uzupełniające

3.3.1. Transport publiczny gminny

3.3.1.1. ilość przewiezionych pasażerów

3.3.1.2. długość linii komunikacji (autobus/tramwaj/trolejbus) w granicach gminy i poza granicami

3.3.2. pomiary natężenia ruchu pojazdów

4. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

4.1. informacja o funkcjonujących na terenie gminy instalacjach gospodarki wodno-ściekowej (ujęcia wody, hydrofornie, stacje uzdatniania, przepompownie, oczyszczalnie i in.) – w zakresie danych obejmujących rodzaj instalacji wod-kan, ilości zużytej energii elektrycznej oraz mocy zamówionej.
5. ENERGETYKA

5.1. Energia elektryczna

5.1.1. ilość dostarczonej energii elektrycznej na terenie gminy wg grup odbiorców i rodzaju napięcia - dystrybutor energii elektrycznej (właściwy OSD) pismo o udostępnienie danych, ilość i moc instalacji OZE 
5.2. OZE

5.2.1. dane dotyczące parametrów instalacji OZE - w zakresie obejmującym: rodzaj, rok oddania do użytku instalacji OZE, ilości wytworzonej energii cieplnej oraz elektrycznej;
5.2.2. zidentyfikowane instalacje na terenie gminy

6.  PRZEMYSŁ - dane z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie emisji zanieczyszczeń do powietrza i zużycia paliw w instalacjach zlokalizowanych na terenie gminy, ankiety od przedsiębiorców nt. eksploatowanych budynków oraz instalacji, ilości i rodzaju zużywanych paliw.
3.3.5 Ewaluacja osiąganych celów i sposób wprowadzania zmian 
w planie
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem planistycznym, który bazuje na dokonanej inwentaryzacji i przedstawia planowane działania do roku 2030 w oparciu o aktualne przepisy prawne i stan wiedzy technicznej. W okresie do 2030 roku technologie związane z wykorzystywaniem energii mogą ulec zmianom. Podobnie potrzeby gminy Jarocin mogą ewaluować, a stan prawny może narzucać gminie więcej obowiązków względem obszaru gminy oraz współpracy regionalnej. Niezbędne jest więc dokonywanie koniecznych zmian w planie, sprawdzanie postępów w realizacji oraz korekta zakładanych celów. Zakładane cele należy sprawdzać w stosunku do celów szczegółowych. W przypadku nieosiągania mierników zadań ciągłych należy zanotować działania osiągnięte oraz zmodyfikować cel na kolejne lata lub wdrożyć działania wspomagające osiągnięcie zakładanego celu. W przypadku osiągnięcia wyniku wyższego niż zakładany cel roczny dla działania, można podwyższyć cel długoterminowy. Do planu można dodawać kolejne działania jeśli w czasie obowiązywania planu wystąpi taka potrzeba. W takim przypadku należy podwyższyć zakładany cel. Przy dokonywaniu ewaluacji celów oraz dopisywaniu działań podjętych przez gminę należy zaznaczyć co zostało zmienione, kiedy zostały dokonane zmiany oraz wpływ działania na osiągnięcie celu szczegółowego.

4 Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla

4.1 Metodologia
Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych została wykonana zgodnie z wytycznymi „Porozumienia Między Burmistrzami” w zakresie opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Rokiem bazowym do inwentaryzacji emisji (BEI) jest rok 2019 ze względu na możliwość zebrania wiarygodnych i miarę pewnych danych z obszaru gminy. Rok 2019 był ostatnim rokiem przed pandemią COVID-19, tym samym obrazuje w pełni zużycie i zapotrzebowanie na energie finalną. Rok 2019 jest też najlepszym punktem wyjściowym do planowania działań oraz monitorowania ich wdrażania. W planie zdecydowano się na porzucenie poprzednio wybranego roku bazowego (2014) ze względu na brak w poprzednio utworzonej inwentaryzacji zużycia paliw dla sektora usługowo-przemysłowego, a tym samym brak kompatybilności pomiędzy poprzednią inwentaryzacją, a obecną. 
4.1.1 Zakres inwentaryzacji

Inwentaryzację emisji przeprowadzono dla obszaru gminy Jarocin. Emisje na terenie gminy podzielono ze względu na sektory, które odpowiadają za ich powstanie zgodnie z wytycznymi przygotowania planu SEAP. 

4.1.2 Wybór wskaźników emisji

Inwentaryzacja dla gminy Jarocin została dokonana w oparciu  o „standardowe” wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy – zarówno emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców.

Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach i są wykorzystywane w krajowych inwentaryzacjach gazów cieplarnianych wykonywanych w kontekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. W tym podejściu najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2, a emisje CH4i N2O zostały pominięte. Co więcej, emisje CO2powstającew wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych w zrównoważony sposób oraz emisje związane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są traktowane jako zerowe.
Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji wykorzystano następujące wskaźniki emisji z zużycia energii:

Tab. 9 Wskaźniki emisji CO2 z poszczególnych nośników energii

	Paliwo/nośnik energii
	Gęstość
	Wartość opałowa
	Emisja CO2
	Źródło 

	Olej napędowy
	0,82
	kg/litr
	11,9
	MWh/Mg
	0,267
	Mg CO2/ MWh
	IPCC 2006 (Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu)

	Benzyna silnikowa
	0,74
	kg/litr
	12,3
	MWh/Mg
	0,249
	Mg CO2/ MWh
	IPCC 2006

	Gaz ciekły LPG
	0,5
	kg/litr
	13,1
	MWh/Mg
	0,227
	Mg CO2/ MWh
	IPCC 2006

	Węgiel kamienny bitumiczny
	-
	-
	7,2
	MWh/Mg
	0,341
	Mg CO2/ MWh
	IPCC 2006

	Olej opałowy
	0,86
	kg/litr
	11,2
	MWh/Mg
	0,279
	Mg CO2/ MWh
	IPCC 2006

	Drewno
	700
	kg/m3
	4,15
	MWh/Mg
	0,000
	Mg CO2/ MWh
	IPCC 2006

	Gaz ziemny wysokometanowy
	0,742
	kg/Nm3
	13,3
	MWh/Mg
	0,202
	Mg CO2/ MWh
	IPCC 2006

	Gaz ziemny zaazotowany
	0,742
	kg/Nm3
	9,7
	MWh/Mg
	0,202
	Mg CO2/ MWh
	KOBIZE

	Energia elektryczna z sieci krajowej
	-
	-
	-
	-
	0,719
	Mg CO2/ MWh
	KOBIZE

	Energia elektryczna produkowana lokalnie
	-
	-
	-
	-
	0,508
	Mg CO2/ MWh
	Zgodnie ze wzorem SEAP*

	Ciepło sieciowe
	-
	-
	-
	-
	0,369
	Mg CO2/ MWh
	Zgodnie ze wzorem SEAP*

	Kolektory słoneczne
	-
	-
	-
	-
	0,000
	Mg CO2/ MWh
	IPCC 2006

	Ogniwa fotowoltaiczne
	-
	-
	-
	-
	0,000
	Mg CO2/ MWh
	IPCC 2006

	Elektrownia wiatrowa
	-
	-
	-
	-
	0,000
	Mg CO2/ MWh
	IPCC 2006

	Energia wodna
	-
	-
	-
	-
	0,000
	Mg CO2/ MWh
	IPCC 2006


* wzory SEAP zostały przedstawione w rozdziałach: 4.1.4.1 i  4.1.4.2
Źródło dla IPCC 2006: https://www.porozumienieburmistrzow.eu, dla KOBiZE: https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/28/wskazniki-emisyjnosci

4.1.3 Sposób zbierania danych

Proces sporządzania inwentaryzacji emisji może być ogólnie opisany, jako proces zbierania odpowiednich danych, a następnie wprowadzania tych danych do narzędzia inwentaryzacji emisji PGN. W tym celu wykorzystano dwie metody zbierania danych emisji:

Metodologia „bottom-up” polegająca na zbieraniu danych u źródła. Każda jednostka podlegająca inwentaryzacji podaje dane, które później agreguje się w taki sposób, aby dane były reprezentatywne dla większej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy analizie i obróbce danych oraz niepewność, czy cała docelowa populacja została ujęta w zestawieniu.

Metodologia „top-down” polega na pozyskiwaniu zagregowanych danych dla większej jednostki obszaru lub populacji. Jakość danych jest wtedy generalnie lepsza, ponieważ jest mała ilość źródeł danych. Jeżeli zagregowane dane nie są reprezentatywne dla danego obszaru lub populacji, należy tak je przekształcić, aby jak najwierniej obrazowały zaistniałą sytuację. Głównym defektem tej metody jest mała rozdzielczość danych, która może ukryć trendy, mogące pojawić się przy większej rozdzielczości.

W przypadku obiektów należących do osób prywatnych, ze względu na całkowitą dobrowolność w przekazywaniu danych, inwentaryzacja może być obarczona błędami. Proces inwentaryzacji (zbierania danych) zrealizowany został poprzez rozprowadzenie na terenie gminy formularzy ankiety na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza. Inwentaryzacja prowadzona była w miesiącach kwiecień-lipiec 2020r. i obejmowała obszary:

· przedsiębiorcy – rozprowadzona została ankieta dla przedsiębiorcy,

· dostawcy energii elektrycznej – wysłano pisma z prośbą o przekazanie danych,

· dostawy gazu ziemnego - wysłano pisma z prośbą o przekazanie danych,

· jednostki publiczne (służba zdrowia, szkolnictwo, gospodarka mieszkaniowa komunalna) – wysłano pisma z prośbą o przekazanie danych,

· pojazdy samochodowe na terenie gminy – wykorzystano dane GUS,

· wykaz danych dotyczących wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza – wystąpiono z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego,

· obiekty należące do Gminy – wystąpiono z prośbą o przekazanie danych do Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

Zbieranie danych odbywało się metodą krzyżową tj. poprzez otrzymane informacje z ankietyzacji mieszkańców zestawione zostały z ankietyzacją przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie obrotu energią i sprzedaży. Funkcję pomocniczą pełnił Bank Danych Lokalnych GUS (BDL GUS), jak również dokumenty dostępne w Urzędzie Miejskim.

Większość danych związanych z aktywnością samorządu lokalnego zyskano na podstawie faktur za dostawy energii, zakup paliw. Dla grupy społeczeństwa, źródła danych są bardziej zdywersyfikowane i obejmują dane uzyskane od dostawców energii elektrycznej i paliw gazowych, stosowanych ankietach oraz szacunkach eksperckich. 

4.1.4 Sposób podejścia do analizowanych nośników

4.1.4.1 Energia cieplna

Emisja z zużycia energii cieplnej została określona dla energii zawartej w paliwie lub wykorzystanym na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i przygotowania posiłków (energia finalna). Zużycie gazu przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez operatora sieci gazowej PSG Sp. z o.o.

 Zużycie energii finalnej przez sektor przemysłu i usług został oszacowany na podstawie danych uzyskanych od Urzędu Marszałkowskiego odnośnie opłat środowiskowych przedsiębiorstw na terenie gminy oraz dostawców mediów. Cześć przedsiębiorstw posiada profil produkcyjno-usługowy przy czym w trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji niemożliwe było jasne rozdzielenie zapotrzebowania na energię do celów produkcyjnych i usługowych dlatego wszystkie przedsiębiorstwa zakwalifikowane zostały do działu „usługi”. 

Przy wyznaczaniu emisyjności ciepła sieciowego posłużono się współczynnikiem lokalnym obliczonym zgodnie ze wzorem rekomendowanym przez SEAP:
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Gdzie:

EFH = wskaźnik emisji dla energii cieplnej [t/MWhheat]

CO2LPH = emisja CO2 towarzysząca lokalnej produkcji ciepła [t]

CO2IH = emisja CO2 związana z ciepłem importowanym spoza terenu gminy [t]

CO2EH = emisja CO2 związana z ciepłem eksportowanym poza teren miasta/gminy [t]

LHC = lokalne zużycie ciepła [MWhheat]

Współczynnik dla ciepła sieciowego w gminie Jarocin obliczony zgodnie z powyższym wzorem wynosi 0,369  Mg CO2/MWh.

4.1.4.2 Energia elektryczna

Inwentaryzacji dokonano na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej 
w mieście przekazanej przez operatora sieci dystrybucyjnej ENERGA-Operator SA. Wykorzystano dane podane do GUS przez ENERGA-Operator SA dla zużycia dla miasta Jarocin oraz terenu wiejskiego dla całego powiatu jarocińskiego, a następnie obliczono dla obszaru wiejskiego gminy Jarocin z założeniem, że zużycie energii jest wprost proporcjonalne do liczby ludności.

Za wskaźnik emisji przyjęto wskaźnik emisji energii elektrycznej w Polsce opublikowany przez KOBIZE w 2020r. równe 0,719 Mg CO2/MWh. 
Uwzględniono produkcję lokalną energii elektrycznej na terenie gminy z jednostek wytwórczych poniżej 25 MW mocy zainstalowanej oraz obliczono lokalny współczynnik emisji zgodnie ze wzorem rekomendowanym przez SEAP:
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Gdzie:

EFE = lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej [t/MWhe]

TCE = całkowite zużycie energii elektrycznej na terenie miasta/gminy (jak w Tabeli A

szablonu SEAP) [MWhe]

LPE = lokalna produkcja energii elektrycznej (jak w tabeli C szablonu SEAP) [MWhe]

GEP = ilość zielonej energii elektrycznej zakupionej przez miasto/gminę 

NEEFE = krajowy lub europejski wskaźnik emisji dla energii elektrycznej [t/MWhe]

CO2LPE = emisja CO2 towarzysząca lokalnej produkcji energii [t]

CO2GEP = emisja CO2 towarzysząca produkcji certyfikowanej zielonej energii elektrycznej kupowanej przez miasto/gminę [t].

Współczynnik dla energii elektrycznej w gminie Grębocice obliczony zgodnie z powyższym wzorem wynosi 0,508 Mg CO2/MWh, na niższą wartość współczynnika emisji wpływ mają lokalne źródła energii elektrycznej: 

· 5 elektrowni wiatrowych,

· biogazownia. 

4.1.4.3 Transport 

Transport lokalny został oszacowany w oparciu o liczbę zarejestrowanych pojazdów na terenie powiatu i ekstrapolacji na teren gminy w oparciu o liczbę mieszkańców gminy w stosunku do liczby mieszkańców powiatu, do wyliczenia emisji użyto wskaźników średniej liczby przejechanych kilometrów przez pojazd. Emisję z taboru gminnego wyliczono na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa w ciągu roku – zadeklarowanego przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne urzędu oraz spółki gminne. Transport publiczny został uwzględniony jako tabor gminny.

4.2 Bilans emisji w gminie Jarocin
Zużycie energii na terenie gminy Jarocin w roku bazowym 2019 wyniosło łącznie 590 193 MWh, natomiast emisja CO2 wynosiła 171 793 Mg. Największy udział w zużyciu energii przypada na zużycie energii w budynkach mieszkalnych – 43,2% (254 756 MWh), a następnie transport prywatny i komercyjny – 28,5% (168 441 MWh) w dalszej kolejności lokuje zużycie przez budynki usługowe – 23,1% (136 226 MWh), sektor publiczny (budynki użyteczności publicznej, instalacje wodno- kanalizacyjne, oświetlenie oraz tabor gminny) odpowiadają za znacznie mniejsze zużycie energii (łącznie ok. 5,2%). W przypadku całkowitej emisji CO2 z terenu gminy Jarocin, za emisje w roku 2019 ponownie w największym stopniu odpowiadają te same sektory jak w przypadku zużycia energii finalnej: budynki mieszkalne – 43,5%, budynku usługowe – 25,7%, transport prywatny i komercyjny – 24,9%,  sektor publiczny ogółem – 5,9%.
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Rys. 5  Zużycie energii przez sektory na terenie gminy Jarocin w 2019 roku.
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Rys. 6 Emisja CO2 przez sektory na terenie gminy Jarocin w 2019 roku

Zużycie energii w Gminie Jarocin w roku bazowym 2019 z podziałem na rodzaje paliw przedstawiał się następująco: węgiel kamienny – 24%, gaz ziemny -18%, energia elektryczna - 15%, benzyna – 14%, olej napędowy – 12%, inne rodzaje energii - <10%. W przypadku nośników energii z terenu Gminy Jarocin za największy udział w emisji odpowiada zużycie węgla kamiennego – 28%,  energii elektrycznej – 24% gazu ziemnego - 13%, benzyny – 12%, oleju napędowego – 11%. 
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Rys. 7 Zużycie energii finalnej w Jarocin w podziale na nośniki energii
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Rys. 8 Emisja CO2 na terenie gminy Jarocin w podziale na nośniki energii

Tab. 10 Zużycie energii w  gminie Jarocin w 2019 roku (BEI)
	Kategoria
	KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII [MWh]

	
	Energia elektryczna
	Ciepło/chłód
	Paliwa kopalne
	Energia odnawialna
	Razem

	
	
	
	Gaz ziemny
	Gaz ciekły
	Olej opałowy
	Olej napędowy
	Benzyna
	Węgiel kamienny
	Biomasa
	pompa ciepła
	Słoneczna fotowoltaiczna
	Słoneczna cieplna
	

	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:
	
	 

	Budynki użyteczności publicznej
	4 225,3
	5 254,6
	5 274,0
	61,1
	30,6
	0,0
	0,0
	1 231,0
	3 759,0
	0,0
	944,1
	0,0
	20 779,5

	Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne)
	42 415,82
	4 189,2
	41 931,1
	7 424,4
	1 102,5
	0,0
	0,0
	31 265,62
	7 897,5
	0,0
	0,0
	0,0
	136 226,1

	Budynki mieszkalne
	32 627,6
	21 950,6
	60 278,8
	3 243,5
	1 081,2
	0,0
	0,0
	108 117,8
	21 623,6
	1 081,2
	4 752,0
	0,0
	254 756,2

	Instalacje wodno-kanalizacyjne
	3 583,55
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 583,6

	Komunalne oświetlenie publiczne
	3 064,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 064,0

	Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł RAZEM
	85 916,2
	31 394,3
	107 483,9
	10 729,0
	2 214,2
	0,0
	0,0
	140 614,4
	33 280,0
	1 081,2
	5 696,1
	0,0
	417 571,7

	TRANSPORT:
	 
	 

	Tabor gminny
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 133,7
	46,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 180,1

	Transport prywatny i komercyjny  
	0,0
	0,0
	0,0
	18 472,2
	0,0
	67 608,8
	82 360,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168 441,5

	Transport razem
	0,0
	0,0
	0,0
	18 472,2
	0,0
	71 742,5
	82 406,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	172 621,5

	Razem
	85 916,2
	31 394,3
	107 483,9
	29 201,2
	2 214,2
	71 742,5
	82 406,8
	140 614,4
	33 280,0
	1 081,2
	5 696,1
	0,0
	590 193,2


Tab. 11 Emisja CO2 w gminie Jarocin w 2019 roku (BEI)

	Kategoria
	Emisje CO2 [t]

	
	Energia elektryczna
	Ciepło/chłód
	Paliwa kopalne
	Energia odnawialna
	Razem

	
	
	
	Gaz ziemny
	Gaz ciekły
	Olej opałowy
	Olej napędowy
	Benzyna
	Węgiel kamienny
	Biomasa
	pompa ciepła
	Słoneczna fotowoltaiczna
	Słoneczna cieplna
	

	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne
	2 144,8
	1 941,2
	1 065,3
	13,9
	8,5
	0,0
	0,0
	419,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 593,5

	Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne)
	21 531,0
	1 547,6
	8 470,1
	1 685,3
	307,6
	0,0
	0,0
	10 661,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	44 203,2

	Budynki mieszkalne
	16 562,3
	8 109,3
	12 176,3
	736,3
	301,6
	0,0
	0,0
	36 868,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	74 754,0

	Instalacje wodno-kanalizacyjne
	1 819,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 819,1

	Komunalne oświetlenie publiczne
	1 555,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 555,3

	Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł RAZEM
	43 612,5
	11 598,2
	21 711,8
	2 435,5
	617,8
	0,0
	0,0
	47 949,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	127 925,2

	TRANSPORT:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tabor gminny
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 103,7
	11,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 115,2

	Transport prywatny i komercyjny
	0,0
	0,0
	0,0
	4 193,2
	0,0
	18 051,6
	20 507,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42 752,5

	Transport razem
	0,0
	0,0
	0,0
	4 193,2
	0,0
	19 155,2
	20 519,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43 867,7

	INNE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	43 612,5
	11 598,2
	21 711,8
	6 628,7
	617,8
	19 155,2
	20 519,3
	47 949,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	171 792,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odnośne współczynniki emisji CO2 w [t/MWh]
	0,508
	0,369
	0,202
	0,227
	0,279
	0,267
	0,249
	0,341
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	Współczynnik emisji CO2 dla energii elektrycznej niewytwarzanej lokalnie [t/MWh]
	0,719


Tab. 12 Lokalne wytworzenie energii elektrycznej

	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie  (z wyjątkiem zakładów ETS oraz wszystkich zakładów/jednostek > 25 MW)
	Energia elektryczna wytwarzana lokalnie [MWh]
	  Nakład nośników energii [MWh]
	Emisje CO2/ekw. CO2 [t]
	Odnośne współczynniki emisji CO2 dla wytwarzania energii elektrycznej w [t/MWh]

	
	
	Paliwa kopalne
	Para
	Olej roślinny
	Inne źródła odnawialne
	Inne
	
	

	
	
	Gaz ziemny
	Gaz ciekły
	Olej opałowy
	Węgiel brunatny
	Węgiel kamienny
	
	
	
	
	
	

	elektrownie wiatrowe - 5szt o mocy 8,6MW
	21 500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	elektrownia biogazowa o mocy 0,776MW
	3 759
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	Razem
	25 259,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00


Tab. 13 Lokalne wytworzenie ciepła

	Lokalnie wytwarzane ciepło/chłód
	Lokalnie wytwarzane ciepło/chłód [MWh]
	Nakład nośników energii [m3]
	Emisje CO2/ekw. CO2 [t]
	Odnośne współczynniki emisji CO2 dla wytwarzania ciepła/chłodu w [t/MWh]

	
	
	Paliwa kopalne
	Odpady
	kiszonki kukurydzy i traw [Mg]
	Inne
	
	

	
	
	Gaz ziemny
	Gaz ciekły
	Olej opałowy
	Węgiel brunatny
	Węgiel kamienny
	
	
	
	
	

	Jarocin ul. Węglowa 3-5
	24 122,8
	
	
	
	
	4 507,4
	
	
	
	11 066,6
	0,459

	Jarocin ul. Kasprzaka 1a
	3 300,6
	421 400,0
	
	
	
	
	
	
	
	612,7
	0,186

	Jarocin ul. Kasztanowa 4
	1 193,3
	145 700,0
	
	
	
	
	
	
	
	211,8
	0,178

	Jarocin Al. Niepodległości 8
	163,1
	23 000,0
	
	
	
	
	
	
	
	33,4
	0,205

	Jarocin ul. Zaciszna 6
	186,9
	24 600,0
	
	
	
	
	
	
	
	35,8
	0,191

	Jarocin ul. Węglowa 3-5; kogeneracja
	7 772,5
	2 218 145,0
	
	
	
	
	
	
	
	1 612,5
	0,207

	Razem
	36 739,17
	2 832 845,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 507,40
	0,00
	0,00
	0,00
	13 572,72
	0,369


4.2.1 Zużycie energii finalnej przez sektory

Zużycie energii na terenie gminy Jarocin w roku bazowym 2019 wyniosło łącznie 590 193 MWh, z czego zużycie energii w sektorze publicznym wynosiło 30 769 MWh.
Znacznie większe zużycie energii obliczono dla sektora prywatnego – 559 424 MWh. Największy udział w tej grupie odbiorców stanowi zużycie węgla kamiennego – 140 614 MWh – 25%, gazu ziemnego – 102 210 MWh - 18%, benzyny – 82 360 MWh – 15% energii elektrycznej – 75 043 MWh - 14%, oleju napędowego – 67 609 MWh – 12%. 

W sektorze publicznym natomiast, największym zużyciem charakteryzowała się energia elektryczna – 10 873 MWh – 34%, przed gazem ziemnym – 4 979 MWh – 17% oraz ciepłem sieciowym – 5 255 MWh - 17%. 
Tab. 14 Zużycie energii finalnej w podziale na nośniki i sektory [MWh]
	Sektor
	Energia elektryczna
	Ciepło sieciowe
	Gaz ziemny
	Gaz ciekły
	Olej opałowy
	Olej napędowy
	Benzyna

	komunalny
	10 873
	5 255
	4 979
	61
	31
	4 134
	46

	prywatny
	75 043
	26 140
	102 210
	29 140
	2 184
	67 609
	82 360

	Razem
	10 873
	5 255
	4 979
	61
	31
	4 134
	46

	Sektor
	Węgiel kamienny
	Biomasa
	Pompa ciepła
	Fotowoltaika
	Kolektory słoneczne
	Razem

	komunalny
	688
	3 759
	0
	944
	0
	30 769

	prywatny
	139 383
	29 521
	1 081
	4 752
	0
	559 424

	Razem
	140 072
	33 280
	1 081
	5 696
	0
	590 193
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Rys. 9 Struktura zużycia energii finalnej w sektorze prywatnym
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Rys. 10 Zużycie oraz struktura zużycia energii finalnej w sektorze publicznym
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Rys. 11 Zużycie oraz struktura zużycia energii elektrycznej przez sektor publiczny w gminie Jarocin
5 Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej

5.1 Wskazanie obszarów problemowych

Wykonana analiza dokumentów strategicznych, bazowa inwentaryzacja emisji dla 2019 roku oraz raport z realizacji PGN na lata 2014-2020 pozwala na identyfikację głównych obszarów problemowych w kontekście opracowania niniejszego planu. Zidentyfikowane obszary problemowe to:

· efektywność wykorzystania energii w budynkach,
· źródła pochodzenia energii w tym wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej,

· infrastruktura drogowa i pojazdy,

· stan świadomości mieszkańców powiązana z ich sytuacją ekonomiczną.
5.1.1 Efektywność  wykorzystania energii w budynkach
Budownictwo prywatne na terenie gminy Jarocin można określić jako średnio-energochłonne, średnie zużycie energii zawartej w paliwie w budynkach mieszkalnych wyniosło w 2019 roku 171 kWh/m2. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie miały budynki ogrzewane indywidualnie wielopaliwowe z kotłami na paliwa stałe jako źródłami ciepła. W ostatnich latach, główni zarządcy budynków wielorodzinnych w gminie Jarocin (JTBS, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów dokonali szeregu działań służących poprawie efektywności – w tym przede wszystkim termomodernizacje przegród zewnętrznych, a w mniejszym stopniu wymiany źródeł ciepła.
Mieszkańcy starych domów jednorodzinnych i wielorodzinnych mają problem z zapewnieniem komfortu cieplnego, a budynki (lub ich części) są często niedogrzane lub przegrzane. W okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie nie występuje mieszkańcy mogą mieć problem z dostępem do ciepłej wody użytkowej, a jej przygotowanie w kotłach o dużej mocy jest mało efektywne, natomiast wykorzystanie energii elektrycznej jest mało opłacalne ekonomicznie.

W sektorze publicznym większość budynków należących do gminy Jarocin zostało poddanych termomodernizacji, część zaplanowanych inwestycji w tym zakresie nie zostało jednak ukończonych do końca 2020r., w związku z tym zostały one przeniesione do obecnego planowania PGN. Budynki publiczne wymagają także modernizacji w zakresie źródeł ciepła oraz jego dystrybucji (systemy ogrzewania w budynkach).

W budynkach prywatnych zgodnie ze sprawozdaniem i wykonaną inwentaryzacją emisji stwierdzono spadek zużycia energii na skutek realizowanych działań modernizacyjnych, przy czym stopień ich realizacji można uznać za mało satysfakcjonujący – w ramach gminnego programu ograniczania niskiej emisji do 2020r. wymieniono 112 szt. źródeł ciepła, a w ramach programu „Czyste Powietrze” było to 49 szt. Szacuje się, e wraz z wymianami dla których nie pozyskiwano dofinansowania, ilość wymienionych źródeł ciepła oscyluje wokół 250 szt.  
5.1.2 Źródła pochodzenia energii w tym wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej

Na terenie gminy Jarocin w kotłowniach indywidualnych wykorzystywane jest głównie gaz ziemny i węgiel kamienny. Spalanie węgla kamiennego następuje jednak w mało efektywnych kotłach na paliwa stałe bez uprzedniego przetworzenia, wskutek czego duża część energii jest marnotrawiona, a zużycie energii w budynkach wykorzystujących zarówno biomasę jak i węgiel jest wyższa niż w pozostałych. 

Gmina Jarocin posiada zasoby odnawialnych źródeł energii, jednak udział źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii finalnej wynosi zaledwie 6,3%. Postępujące zmniejszenie wykorzystania energii odnawialnej na skutek wymiany kotłów na paliwa stałe (spalające także biomasę drzewną) powinien być kompensowany poprzez większy udział odnawialnych źródeł energii w wymienianych źródłach ciepła. W celu zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych niezbędne jest szersze wykorzystanie fotowoltaiki oraz pomp ciepła, a także pozyskanie energii z odpadów. W gminie Jarocin rozważa się również pozyskanie ciepła i energii elektrycznej z zasobów wód termalnych, co jest jednak uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego.
5.1.3 Stan infrastruktury transportowej

Strukturę gminy Jarocin należy określić jako rozproszoną. Na jej terenie znajduje się jeden większy ośrodek o charakterze wielofunkcyjnym jakim jest Jarocin. Na pozostałym terenie występuje zabudowa rozproszona, która charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia.

Charakterystyka zabudowy na terenie gminy rzutuje na konieczność często codziennego przemieszczania się na znaczne odległości. Stan dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Jarocin można określić jako dobry, mimo to znaczna część dróg wymaga przebudowy lub okresowych napraw i uzupełnień, szczególnie dróg dojazdowych do mniejszych ośrodków lub posesji rozproszonych. Stan dróg powoduje utrudnienia w poruszaniu, a tym samym powoduje zwiększone spalanie pojazdów, podnoszenie się pyłów z dróg i poboczy oraz wzmożoną emisję hałasu. Poprawa stanu dróg może doprowadzić do zmniejszenia stopnia wpływu uciążliwości pojazdów na otoczenie.

5.1.4 Stan świadomości mieszkańców oraz ich sytuacja ekonomiczna

Stan świadomości mieszkańców dotyczący gospodarowania z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Jarocin można ocenić jako dobry. Problemem jest jednak niedostateczna wiedza na temat negatywnych skutków spalania niskiej jakości opału oraz odpadów w paleniskach indywidualnych, co w procesie ankietyzacji wskazywano jako dużą uciążliwość. Rozpoznawalność odnawialnych źródeł energii oraz zalet ich stosowania jest wśród mieszkańców dostateczna, lecz powinna być w dalszym ciągu rozpowszechniana, szczególnie w odniesieniu do małych źródeł wytwarzania (tzw. instalacji prosumenckich). Na małe zainteresowanie problemami związanymi z energią i zanieczyszczeniem środowiska poza niedostateczną świadomością może mieć wpływ także słabość ekonomiczna, szczególnie wśród pewnych grup mieszkańców. 

5.2 Cele Planu

Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej wpisują się w cele przyjęte na poziomie Unii Europejskiej w zakresie transformacji gospodarki europejskiej w kierunku niskoemisyjnym. Wyznaczone cele szczegółowe na poziomie lokalnym dla gminy wpisują się w cel strategiczny. 

Celami strategicznymi gminy Jarocin do 2030 roku są:

	Cele strategiczne
	Zakres działań
	Efekt zamierzony

	
	
	%
	wartość

	Cel strategiczny 1
	Zmniejszenie zużycie energii finalnej
	-1,0
	-5 812 MWh

	Cel strategiczny 2
	Zwiększenie udziału energii odnawialnej
	+2,3
	+13 177 MWh

	Cel strategiczny 3
	Zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem
	-5,6
	9 581 Mg

	Cel strategiczny 3
	Zmniejszenie emisji B(a) z obszarów objętych planem
	-
	0,029374 Mg


Cele strategiczne będą realizowane w trzech obszarach tematycznych:

· sektor publiczny,

· sektor prywatny,

· działania edukacyjne (miękkie).

Celami szczegółowymi planu na terenie gminy są:

· poprawa efektywności energetycznej w obiektach publicznych,
· poprawa efektywności energetycznej w budynkach prywatnych,
· zabudowa źródeł OZE,
· transport,
· upowszechnieni edukacji ekologicznej.

5.3 Określenie celów w zakresie energii i emisji

Efektami realizacji celu strategicznego oraz celów szczegółowych będzie redukcja emisji CO2, redukcja zużycia energii finalnej oraz zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej. Celami gminy Jarocin do roku 2030 w tym zakresie zostały przedstawione w tabeli poniżej:
Tab. 15 Cele gospodarki niskoemisyjnej do 2030 roku dla gminy Jarocin
	 
	2019 (rok MEI)
	2030 (obiekty obecnie istniejące)
	redukcja/wzrost wynikająca z działań [MWh]
	redukcja/wzrost (w stosunku do BEI) [%]

	zużycie energii finalnej [MWh]
	590 193
	584 382
	5 812
	-1,0%

	 
	w tym sektor komunalny[MWh]
	30 769
	29 339
	1 430
	-4,6%

	 
	w tym sektor prywatny[MWh]
	559 424
	555 043
	4 381
	-0,8%

	produkcja energii z odnawialnych źródeł [MWh]
	40 057
	53 234
	13 177
	32,9%

	 
	w tym sektor komunalny[MWh]
	4 703
	11 134
	6 431
	136,7%

	 
	w tym sektor prywatny[MWh]
	35 354
	42 100
	6 745
	19,1%

	udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [%]
	6,8%
	9,1%
	 
	2,3%

	 
	w tym sektor komunalny
	15,3%
	38,0%
	 
	22,7%

	 
	w tym sektor prywatny
	6,3%
	7,6%
	 
	1,3%

	emisja gazów CO2 z obszarów objętych planem [Mg]
	171 548
	161 967
	9 581
	-5,6%

	 
	w tym sektor komunalny [Mg]
	9 839
	5 970
	3 868
	-39,3%

	 
	w tym sektor prywatny [Mg]
	161 710
	155 997
	5 713
	-3,5%

	emisja B(a)P z obszarów objętych planem [Mg]
	 
	 
	0,020374
	 

	 
	w tym sektor komunalny [Mg]
	 
	 
	0,000015
	 

	 
	w tym sektor prywatny [Mg]
	 
	 
	0,020359
	 


Według rocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim. raport wojewódzki za rok 2020 (wydanie GIOŚ 2021) gmina Jarocin znajduje się w obszarach przekroczeń jakość powietrza pod względem beno(a)pirenu, wyznaczono zatem redukcję danej substancji beno(a)pirenu do powietrza.  

5.4 Analiza SWOT celów „Planu” do roku 2030

	(S) SILNE STRONY
	(W) SŁABE STRONY

	· Aktywna postawa władz gminy w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i ochrony klimatu,

· Determinacja władz do wdrożenia działań w zakresie rozwoju w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną, 

· Zainteresowanie interesariuszy wdrażaniem działań i pozyskiwaniem środków na ich realizację,


	· Niewystarczające środki finansowe na realizację działań, w tym dofinansowania działań przewidzianych do realizacji przez społeczeństwo,

· Brak właściwej kompetencji gminy dla realizacji niektórych działań przez społeczeństwo, ograniczone możliwości wpływu na mieszkańców,

· Ochrona konserwatorska wielu budynków uniemożliwiająca ich termomodernizację

· Niewielka świadomość społeczna w zakresie ochrony środowiska.

· ograniczone zasoby OZE w mieście

	(O) SZANSE
	(T) ZAGROŻENIA

	· Zainteresowanie mieszkańców gminy do uczestnictwa w działaniach,

· Krajowe zobowiązania dotyczące zapewnienia odpowiedniego poziomu energii odnawialnej i biopaliw na poziomie krajowym, w zużyciu końcowym,

· Wymagania UE dotyczące efektywności energetycznej,

· Wsparcie finansowe UE dla inwestycji w OZE, termomodernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej,

· Fundusze zewnętrzne na działania na rzecz efektywności energetycznej i redukcji emisji (fundusze europejskie, środki krajowe),

· Wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczanie emisji w skali europejskiej i krajowej,

· Szybki rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność (np. tanie energooszczędne źródła światła),

· Naturalna wymiana indywidualnych środków transportu na pojazdy ekonomiczniejsze,

· Wzrost cen nośników energii powodujący presję na ograniczenie końcowego zużycia energii,

· Rosnące zapotrzebowanie ze strony użytkowników energii na działania proefektywnościowe,

· Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
	· Wciąż jeszcze wysokie koszty instalacji odnawialnych źródeł energii oraz działań termomodernizacyjnych,

· Ogólnokrajowy trend wzrostu zużycia energii elektrycznej,

· Wzrastający poziom zamożności i związany z tym efekt „zaspokajania głodu” na materiały konsumpcyjne i podnoszące komfort życia powodujące nadmierne zużycie energii,


5.5 Działania przewidziane do realizacji

5.5.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy

W poniższych tabelach znajdują się ogólne oraz szczegółowe zakresy działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Działania zostały pogrupowane oraz opisane. Cześć działań ma charakter planowy i możliwe jest ich wprowadzenie do 2030 roku jeśli zostaną pozyskane dodatkowe środki na ich wdrożenie. 
Tab. 16 Harmonogram rzeczowo-finansowy do 2030 roku
	Lp.
	Nazwa
	Opis działania
	Jednostka realizująca
	Źródło finansowania
	Okres realizacji
	Szacowany koszt do 2030 [tys. zł]
	Szacowana oszczędność energii do 2030 [MWh/rok]
	Szacowany wzrost wytwarzania energii z OZE do 2030 [MWh/rok]
	Szacowana redukcja emisji  CO2 do 2030 [Mg/rok]
	Szacowana redukcja emisji  B(a)P do 2030 [Mg/rok]

	Działania inwestycyjne w sektorze publicznym

	Działanie 1.1
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
	Działanie termomodernizacje budynków - Wraz z wymianą źródła ciepła, oświetlenia na LED oraz instalacjami fotowoltaicznymi:
-Szkoła Podstawowa w Mieszkowie 
- Szkoła Podstawowa w Witaszycach 
- Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie 
- Zespół Szkól w Siedleminie 
- Zespół Szkół w Wilkowyi
- Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
- Wiejski Dom Kultury w Potarzycy 
- Świetlica Wiejska w Witaszyczkach
Sala Wiejska w Radlinie 
- OSP Łuszczanów 
- OSP w Witaszycach
- Urząd Miejski w Jarocinie
- Wiejski Dom Kultury w Cielczy 
- Świetlica Wiejska w Osieku 
- Świetlica Wiejska w Wilczyńcu 
- Wiejski Ośrodek Kultury w Mieszkowie 
- OSP Kadziak 
- Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” im. Macieja Kostki
w Radlinie
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Jarocinie
	Gmina Jarocin
	środki własne, RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW
	2021-2026
	18 000
	1 230,30
	0,00
	499,56
	0,000015

	Działanie 1.2
	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na i przy budynkach administracji publicznej
	Działanie polega na montażu
odnawialnych źródeł energii
(instalacje fotowoltaiczne)
na/przy obiektach publicznych 
– łącznie min. 800 kWp
	Gmina Jarocin
	środki własne, RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW
	2021-2025
	4 000
	0,00
	720,00
	365,76
	0,000000

	Działanie 1.3
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego
	Działanie zakłada modernizację lub budowę oświetlenia na terenie gminy poprzez wymianę ulicznych lamp sodowych na nowe typu LED – planowana wymian ok. 500szt.
	Gmina Jarocin/ZUK/OUiD w Kaliszu
	środki własne, RPO, WFOŚiGW, KPO
	2023-2028
	1 000
	200,00
	0,00
	101,52
	0,000000

	Działanie 1.4
	Budowa i przebudowa dróg gminnych
	Budowa, przebudowa dróg na terenie miasta i gminy
Jarocin o długości ok. 30km, w tym m.in.: do Lądowiska, centrum Jarocina, msc. Cielcza, w msc. Golina, ulice Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego , Wodna, Glinki i Leszczyce w Jarocinie, od ul. Maratońskiej do drogi Wilkowyja – Cielcza
	Gmina Jarocin
	środki własne, RPO, RFRD, KPO
	2021-2030
	40 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Działanie 1.5
	Budowa ścieżek rowerowych
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy
Jarocin o długości ok. 20km, w tym m.in.: w msc. Wikowyja, d ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja – Cielcza
	Gmina Jarocin
	środki własne, RPO, RFRD, KPO
	2021-2030
	12 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Działanie 1.6
	Zakup  2 samochodów o napędzie elektrycznym
	Zakup 2 szt. samochodów o napędzie elektrycznym na potrzeby administracyjne – zgodnie z ustawą o elektromobilności
	Gmina Jarocin
	środki własne, RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW
	2026-2030
	200
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Działanie 1.7
	Zakup  2 autobusów o napędzie elektrycznym wraz ze stacją ładowania pojazdów
	Zakup 2 szt. 12 metrowych autobusów  o napędzie elektrycznym o poj. min. 85 pasażerów wraz ze stacją ładowania pojazdów o mocy 2x60kW. 
	JLA
	środki własne, NFOŚiGW, RPO, KPO 
	2021-2024
	7 200
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Działanie 1.8
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku administracyjnym należących do JTBS
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 18 o łącznej mocy ok. 15kW
	JTBS
	środki własne, RPO, KPO 
	2022-2025
	55
	0,00
	13,50
	6,86
	0,000000

	Działanie 1.9
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku JAR
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Przemysłowej 3 o łącznej mocy ok. 30kW
	JAR
	środki własne, RPO, KPO 
	2022-2025
	150
	0,00
	27,00
	13,72
	0,000000

	Działanie 1.10
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach PWIK
	Montaż instalacji fotowoltaicznych obiektach PWIK o łącznej mocy ok. 5500,91kW: siedziba PWIK w Jarocinie, SUW w Wilkowyi, Kątach, Stefanowie, Potarzycy, Jarocinie, oczyszczalnia ścieków w Cielczy
	PWIK
	środki własne, NFOŚiGW, RPO, KPO 
	2022-2026
	15 953
	0,00
	4 950,82
	2 515,02
	0,000000

	Działanie 1.11
	Zwiększenie efektywności energetycznej ZGO – WCR sp. z o.o. w Jarocinie 
	Zwiększenie efektywności energetycznej ZGO – WCR sp. z o.o. w Jarocinie poprzez
-Zakup zakładowego pojazdu elektrycznego
- Rozbudowa sieci energetycznej spółki – Etap IV (budowa linii od ul. Glinki do Jarocin Sport)
-Rozbudowa sieci energetycznej spółki – Etap III (położenie kabla dystrybucyjnego od K. Jadwigi do ul. Batorego i wpięcie w GPZ)
-Rozbudowa sieci energetycznej Spółki - Etap II(Położenie kabla dystrybucyjnego od ZGO do ul. Leszczyce)
-Budowa wiaty solarnej nad parkingiem przed budynkiem socjalno-biurowym
-Budowa instalacji fotowoltaicznej 40kWp wraz z magazynem energii 
-Rozbudowa sieci energetycznej Spółki (m.in. przyłączenie do GPZ, budowa lini dystr. między spółkami) 
-Budowa instalacji fotowoltaicznej (kwatera nr 1)
-Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz urządzeń zakładowych 
	ZGO
	środki własne, NFOŚiGW, RPO, KPO 
	2020-2023
	7 245
	0,00
	720,00
	365,76
	0,000000

	Działanie 1.12
	Budowa systemu inteligentnego parkowania w Jarocinie 
	Budowa systemu inteligentnego parkowania w Jarocinie 
	ZUK
	środki własne, RPO,KPO
	2020-2025
	450
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000000

	Działanie 1.13
	Przebudowa parkingu buforowego przy ul. św. Ducha w Jarocinie 
	Przebudowa parkingu buforowego przy ul. św. Ducha w Jarocinie 
	ZUK
	środki własne, RPO,KPO
	2022-2023
	750
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000000

	Razem działania w sektorze publicznym
	108 073
	1 430,30
	6 431,32
	3 868,19
	0,000015


	Lp.
	Nazwa
	Opis działania
	Jednostka realizująca
	Źródło finansowania
	Okres realizacji
	Szacowany koszt do 2030 [tys. zł]
	Szacowana oszczędność energii do 2030 [MWh/rok]
	Szacowany wzrost wytwarzania energii z OZE do 2030 [MWh/rok]
	Szacowana redukcja emisji  CO2 do 2030 [Mg/rok]
	Szacowana redukcja emisji  B(a)P do 2030 [Mg/rok]

	Działania inwestycyjne w sektorze prywatnym

	Działanie 2.1
	Budowa lokali mieszkalnych z
uwzględnieniem koncepcji energooszczędności
wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Mieszkowie: 20 lokali mieszkalnych z wykorzystaniem pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych
	JTBS
	środki własne, kredyt i grant BGK
	2022-2023
	5 600
	0,00
	534,00
	0,00
	0,000000

	Działanie 2.2
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych należących do JTBS
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych: os. Rzeczypospolitej 5, os. Konstytucji 3 Maja 28, Niedbały 2, 4 oraz budynków z programu „Mieszkanie Plus”: Leszczyce 25, 25A, Siedlemińska 40 42, 44, 46, Główna 38A, 38B, 38C o łącznej mocy ok. 150kW
	JTBS
	środki własne, RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW
	2022-2025
	750
	0,00
	135,00
	68,58
	0,000000

	Działanie 2.3
	Wymiana kotłów na paliwa stałe na nowe kotły gazowe w  budynkach JTBS
	Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach wielorodzinnych należących do JTBS  na kotły gazowe na terenie miasta Jarocin – ok. 100 szt. Kotłów
	JTBS
	środki własne,  środki gminne, RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW
	2021-2025
	1 000
	102,60
	0,00
	163,34
	0,000997

	Działanie 2.4
	 Kompleksowa termomodernizacja domu katechetycznego Parafii pw. Chrystusa Króla w Jarocinie
	Ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego, ocieplenie ściany na gruncie oraz ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja instalacji grzewczej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie
	środki własne,  RPO,NFOŚiGW, WFOŚiGW
	2021-2023
	600
	72,00
	78,00
	55,42
	0,000000

	Działanie 2.5
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych
	Pełna lub częściowa termomodernizacja obiektów prywatnych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia stropodachu i ścian zewnętrznych - 400 budynków
	mieszkańcy gminy 
	środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, KPO
	2021-2030
	24 000
	2 462,40
	0,00
	839,68
	0,002393

	Działanie 2.6
	Wymiana kotłów na paliwa stałe na kotły o niższej emisji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
	Zadanie będzie polegało na wspieraniu działań inwestycyjnych w budynkach wielorodzinnych w zakresie wymiany istniejących kotłów węglowych, budowy wspólnych kotłowni, zasilanych źródłami niskoemisyjnymi–50 budynków
	mieszkańcy gminy 
	środki własne, gmina Jarocin NFOŚiGW, WFOŚiGW, KPO
	2021-2030
	3 000
	513,00
	0,00
	816,70
	0,004986

	Działanie 2.7
	Wymiana kotłów na paliwa stałe na kotły o niższej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
	Zadanie będzie polegało na wspieraniu działań inwestycyjnych w budynkach wielorodzinnych w zakresie wymiany istniejących kotłów węglowych, budowy wspólnych kotłowni, zasilanych źródłami niskoemisyjnymi–800 budynków
	mieszkańcy gminy 
	środki własne, gmina Jarocin NFOŚiGW, WFOŚiGW, KPO
	2021-2030
	12 000
	1 231,20
	4 198,39
	2 855,40
	0,011967

	Działanie 2.8
	Montaż paneli fotowoltaicznych na  budynkach
	Działanie przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, usługowych i gospodarczych (ok. 300 systemów) o łącznej mocy ok. 2000 kWp
	mieszkańcy gminy 
	środki własne, RPO WKP, NFOŚiGW, WFOŚiGW
	2021-2030
	10000
	0,00
	1 800,00
	913,71
	0,000000

	Działanie 2.9
	Program dofinansowania OZE
	Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta i gminy Jarocin m.in. poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Stworzenie programu dofinansowania przedsięwzięć tego typu dla mieszkańców Gminy Jarocin
	Gmina Jarocin
	środki własne
	2021-2027
	700
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000000

	Działanie 2.10
	Inwentaryzacja źródeł emisji 
	Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie gminy
	Gmina Jarocin, GUNB
	środki własne gminy i mieszkańców, RPO WKP, NFOŚiGW, WFOŚiGW
	2021-2023
	50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000000

	razem działania w sektorze prywatnym
	57 100
	4 309,20
	6 667,39
	5 657,40
	0,020344

	razem działania inwestycyjne
	165 173
	5 739,50
	13 098,71
	9 525,60
	0,020359


	Lp.
	Nazwa
	Opis działania
	Jednostka realizująca



	Działania nieinwestycyjne (miękkie)

	Działanie 3.1
	Wprowadzenie Zielonych Zamówień Publicznych
	Działanie będzie polegało na wdrażaniu systemu Zielonych Zamówień Publicznych, które przy wyborze oferty biorą pod uwagę aspekty środowiskowe
	gmina Jarocin 

	Działanie 3.2
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Działanie będzie polegało na realizacji spotkań w szkołach z dziedziny OZE, efektywności energetycznej i ochrony środowiska
	gmina Jarocin

	Działanie 3.3
	Prowadzenie zakładki na stronie internetowej gminy dot. realizacji Planu
	Na stronie internetowej dostępne będą informacje dot. wdrażania „Planu”
	gmina Jarocin

	Działanie 3.4
	Promowanie rozwiązań proekologicznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
	W zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględnione zostaną zapisy dot. wykorzystania źródeł niskoemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii
	gmina Jarocin


6 Karty Zadań
6.1 Działania w sektorze komunalnym

	Numer działania

Nazwa działania
	Działanie nr 1.1:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin

	Zakres:
	Działanie termomodernizacje budynków, wraz z wymianą źródła ciepła, oświetlenia na LED oraz instalacjami fotowoltaicznymi:

-Szkoła Podstawowa w Mieszkowie 

- Szkoła Podstawowa w Witaszycach 

- Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie 

- Zespół Szkól w Siedleminie 

- Zespół Szkół w Wilkowyi

- Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie

- Wiejski Dom Kultury w Potarzycy 

- Świetlica Wiejska w Witaszyczkach

- Sala Wiejska w Radlinie 

- OSP Łuszczanów 

- OSP w Witaszycach

- Urząd Miejski w Jarocinie

- Wiejski Dom Kultury w Cielczy 

- Świetlica Wiejska w Osieku 

- Świetlica Wiejska w Wilczyńcu 

- Wiejski Ośrodek Kultury w Mieszkowie 

- OSP Kadziak 

- Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” im. Macieja Kostki w Radlinie

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie

	Okres realizacji:
	2021-2026

	Szacowany koszt:
	18 000 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	średnioterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	1 230,30

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	499,56

	redukcja emisji do BEI B(a)P [Mg/rok]
	0,000015

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Aktualne zużycie przez wszystkie budynki ciepła wynosi 4101MWh/rok po realizacji inwestycji założono spadek zużycia o 30%, w przypadków źródeł n paliwa stałe przyjęto wymianę źródeł na gaz ziemny, wzrost wytworzenia OZE ujęto w działaniu nr 1.2, 

	Sposób finansowania:
	Budżet Gminy, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, WFOŚiGW w Poznaniu, NFOŚiGW

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Ilość zmodernizowanych budynków – 19 szt.

	Sposób monitorowania:
	dane z gminy


	Numer działania 
Nazwa działania 
	Działanie nr 1.2:

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na i przy budynkach administracji publicznej

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin

	Zakres:
	Działanie polega na montażu odnawialnych źródeł energii

(instalacje fotowoltaiczne) na/przy obiektach publicznych 

– łącznie min. 800 kWp

	Okres realizacji:
	2021-2025

	Szacowany koszt:
	4 000

	Perspektywa czasowa:
	średnioterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	720,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	365,76

	redukcja emisji do BEI B(a)P [Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Szacuje się produktywność fotowoltaiki na poziomie 0,9kWh/kWp

	Sposób finansowania:
	Budżet Gminy, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, Krajowy Plan Odbudowy

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Moc instalacji fotowoltaicznych – 800kWp

	Sposób monitorowania:
	dane z gminy


	Numer działania 

Nazwa działania
	Działanie nr 1.3:

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin/ZUK/OUiD w Kaliszu

	Zakres:
	Działanie zakłada modernizację lub budowę oświetlenia na terenie gminy poprzez wymianę ulicznych lamp sodowych na nowe typu LED – planowana wymian ok. 500 szt.

	Okres realizacji:
	2023-2028

	Szacowany koszt:
	1 000 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	średnioterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	200,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	101,52

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Wymiana opraw sodowych na LED oraz ich kalibracja do odpowiedniego natężenia oświetlenia może przynieść spadek zużycia energii o ok. 50-70% na punkcie, przewidziano zastąpienie typowych opraw sodowych o mocy 150W na oprawy LED o mocy 50kW

	Sposób finansowania:
	środki własne spółek, budżet Gminy, środki WFOŚiGW, Krajowy Plan Odbudowy

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	ilość wybudowanych, zmodernizowanych punktów świetlnych – 500 szt. 

	Sposób monitorowania:
	dane Urząd Miejski/ ZUK/OUiD w Kaliszu


	Numer działania 

Nazwa działania
	Działanie nr 1.4:

Budowa i przebudowa dróg gminnych

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin

	Zakres:
	Budowa, przebudowa dróg na terenie miasta i gminy

Jarocin o długości ok. 30km, w tym m.in.: do Lądowiska, centrum Jarocina, msc. Cielcza, w msc. Golina, ulice Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego , Wodna, Glinki i Leszczyce w Jarocinie, od ul. Maratońskiej do drogi Wilkowyja – Cielcza

	Okres realizacji:
	2021-2030

	Szacowany koszt:
	40 000 tys. zł

	Perspektywa czasowa
	długoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Ze względu na brak możliwości pomiaru zrezygnowano z szacowania efektu ekologicznego, modernizacja dróg przyczynia się do skrócenia czasu podróży (i spalania) zmniejsza też emisję wtórną pyłów z poboczy dróg i tarcia pojazdów,

	Sposób finansowania:
	Budżet Gminy, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, KPO

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	długość dróg po budowie, przebudowie i modernizacji - km

	Sposób monitorowania:
	Zestawienie– Urząd Miejski


	Numer działania 

Nazwa działania
	Działanie nr 1.5:

Budowa ścieżek rowerowych

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin

	Zakres:
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy

Jarocin o długości ok. 20km, w tym m.in.: w msc. Wikowyja, d ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja – Cielcza

	Okres realizacji:
	2021-2030

	Szacowany koszt:
	12 000 tys. zł

	Perspektywa czasowa
	długoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI B(a)P [Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Ze względu na brak możliwości pomiaru zrezygnowano z szacowania efektu ekologicznego, budowa dróg rowerowych przyczyni się do spopularyzowania wykorzystania rowerów, a tym samym redukcji pojazdów.

	Sposób finansowania:
	Budżet Gminy, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, KPO

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	długość wybudowanych ścieżek rowerowych - km

	Sposób monitorowania:
	Zestawienie– Urząd Miejski


	Numer działania
Nazwa działania
	Działanie nr 1.6:

Zakup  2 samochodów o napędzie elektrycznym

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin

	Zakres:
	Zakup 2 szt. samochodów o napędzie elektrycznym na potrzeby administracyjne – zgodnie z ustawą o elektromobilności

	Okres realizacji:
	2026-2030

	Szacowany koszt:
	200 tys. zł

	Perspektywa czasowa
	długoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Działanie nie przyniesie efektu w postaci redukcji zużycia energii finalnej czy redukcji emisji w związku z wyższym wskaźnikiem emisji przez energię elektryczna w Polsce

	Sposób finansowania:
	Budżet Gminy, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Liczba zakupionych pojazdów – 2 szt.

	Sposób monitorowania:
	dane Urzędu Miejskiego


	Numer działania 
Nazwa działania
	Działanie nr 1.7:

Zakup  2 autobusów o napędzie elektrycznym wraz ze stacją ładowania pojazdów

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin

	Zakres:
	Zakup 2 szt. 12 metrowych autobusów  o napędzie elektrycznym o poj. min. 85 pasażerów wraz ze stacją ładowania pojazdów o mocy 2x60kW

	Okres realizacji:
	2021-2025

	Szacowany koszt:
	7 200 tys. zł

	Perspektywa czasowa
	średnioterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [ Mg/rok ]
	0,00

	redukcja emisji do BEI B(a)P [Mg/rok ]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Działanie nie przyniesie efektu w postaci redukcji zużycia energii finalnej czy redukcji emisji w związku z wyższym wskaźnikiem emisji przez energię elektryczna w Polsce

	Sposób finansowania:
	Budżet Gminy, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Krajowy Plan Odbudowy

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Liczba zakupionych pojazdów – 2 szt.

	Sposób monitorowania:
	dane Urzędu Miejskiego


	Numer działania 

Nazwa działania
	Działanie nr 1.8:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku administracyjnym należących do JTBS

	Podmiot nadzorujący:
	JTBS

	Zakres:
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 18 o łącznej mocy ok. 15kW

	Okres realizacji:
	2022-2025

	Szacowany koszt:
	 55 tys. zł

	Perspektywa czasowa
	średnioterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	13,50

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	6,86

	redukcja emisji do BEI B(a)P [Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Szacuje się produktywność fotowoltaiki na poziomie 0,9kWh/kWp

	Sposób finansowania:
	Budżet JTBS, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, Krajowy Plan Odbudowy

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Moc instalacji fotowoltaicznych – 15kWp

	Sposób monitorowania:
	dane z JTBS


	Numer działania
Nazwa działania
	Działanie nr 1.9.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku JAR

	Podmiot nadzorujący:
	JAR

	Zakres:
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Przemysłowej 3 o łącznej mocy ok. 30kW

	Okres realizacji:
	2022-2025

	Szacowany koszt:
	 150 tys. zł

	Perspektywa czasowa
	średnioterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	27,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	13,72

	redukcja emisji do BEI B(a)P [Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Szacuje się produktywność fotowoltaiki na poziomie 0,9kWh/kWp

	Sposób finansowania:
	Budżet JAR, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, Krajowy Plan Odbudowy

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Moc instalacji fotowoltaicznych – 30kWp

	Sposób monitorowania:
	dane z JAR


	Numer działania
Nazwa działania
	Działanie nr 1.10.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach PWIK

	Podmiot nadzorujący:
	PWIK

	Zakres:
	Montaż instalacji fotowoltaicznych obiektach PWIK o łącznej mocy ok. 5500,91kW: siedziba PWIK w Jarocinie, SUW w Wilkowyi, Kątach, Stefanowie, Potarzycy, Jarocinie, oczyszczalnia ścieków w Cielczy

	Okres realizacji:
	2022-2026

	Szacowany koszt:
	 15 953 tys. zł

	Perspektywa czasowa
	średnioterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	4 950,82

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	2 515,02

	redukcja emisji do BEI B(a)P [Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Szacuje się produktywność fotowoltaiki na poziomie 0,9kWh/kWp

	Sposób finansowania:
	Budżet PWIK, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, Krajowy Plan Odbudowy, NFOŚiGW

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Moc instalacji fotowoltaicznych – 5500,91kWp

	Sposób monitorowania:
	dane z PWIK


	Numer działania
Nazwa działania
	Działanie nr 1.11.

Zwiększenie efektywności energetycznej ZGO – WCR sp. z o.o. w Jarocinie

	Podmiot nadzorujący:
	ZGO

	Zakres:
	Zwiększenie efektywności energetycznej ZGO – WCR sp. z o.o. w Jarocinie poprzez:

-Zakup zakładowego pojazdu elektrycznego

- Rozbudowa sieci energetycznej spółki – Etap IV (budowa linii od ul. Glinki do Jarocin Sport)

-Rozbudowa sieci energetycznej spółki – Etap III (położenie kabla dystrybucyjnego od K. Jadwigi do ul. Batorego i wpięcie w GPZ)

-Rozbudowa sieci energetycznej Spółki - Etap II(Położenie kabla dystrybucyjnego od ZGO do ul. Leszczyce)

-Budowa wiaty solarnej nad parkingiem przed budynkiem socjalno-biurowym

-Budowa instalacji fotowoltaicznej 40kWp wraz z magazynem energii 

-Rozbudowa sieci energetycznej Spółki (m.in. przyłączenie do GPZ, budowa linii dystr. między spółkami) 

-Budowa instalacji fotowoltaicznej (kwatera nr 1)

-Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz urządzeń zakładowych

	Okres realizacji:
	2020-2023

	Szacowany koszt:
	7 245 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	krótkoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	720,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	365,76

	redukcja emisji do BEI B(a)P [Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Zadanie ma na celu umożliwienie budowy i wyprowadzenia mocy dla instalacji fotowoltaicznych, Szacuje się produktywność fotowoltaiki na poziomie 0,9kWh/kWp

	Sposób finansowania:
	Budżet ZGO, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, Krajowy Plan Odbudowy, NFOŚiGW

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Realizacja inwestycji – 1 komplet

	Sposób monitorowania:
	dane z ZGO


	Numer działania 

Nazwa działania
	Działanie nr 1.12:

Budowa systemu inteligentnego parkowania w Jarocinie

	Podmiot nadzorujący:
	ZUK

	Zakres:
	Budowa systemu inteligentnego parkowania w Jarocinie

	Okres realizacji:
	2020-2025

	Szacowany koszt:
	450 tys. zł

	Perspektywa czasowa
	średnioterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Ze względu na brak możliwości pomiaru zrezygnowano z szacowania efektu ekologicznego, budowa systemu umożliwi szybsze zajmowane miejsc parkingowych i rotację a tym samym zmniejszy spalanie przez pojazdu

	Sposób finansowania:
	Budżet ZUK, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Realizacja inwestycji – 1 komplet

	Sposób monitorowania:
	dane ZUK


	Numer działania
Nazwa działania
	Działanie nr 1.13:

Przebudowa parkingu buforowego przy ul. św. Ducha w Jarocinie

	Podmiot nadzorujący:
	ZUK

	Zakres:
	Przebudowa parkingu buforowego przy ul. św. Ducha w Jarocinie

	Okres realizacji:
	2020-2023

	Szacowany koszt:
	750 tys. zł

	Perspektywa czasowa
	krótkoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Ze względu na brak możliwości pomiaru zrezygnowano z szacowania efektu ekologicznego, budowa parkingu umożliwi lepsze wykorzystanie komunikacji publicznej, zmniejszenie spalania paliw przez pojazdy

	Sposób finansowania:
	Budżet ZUK, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Realizacja inwestycji – 1 komplet

	Sposób monitorowania:
	dane ZUK


6.2 Działania w sektorze prywatnym

	Numer działania: 

Nazwa działania:
	Działanie nr 2.1:

Budowa lokali mieszkalnych z uwzględnieniem koncepcji energooszczędności wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

	Podmiot nadzorujący:
	JTBS 

	Zakres:
	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Mieszkowie: 20 lokali mieszkalnych z wykorzystaniem pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych

	Okres realizacji:
	2022-2023

	Szacowany koszt:
	5 600 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	krótkoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	534,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Działanie nie przyniesie redukcji zużycia energii, ani emisji, przyczyni się jednak do wzrostu wykorzystania OZE, oszacowano zapotrzebowanie na poziomie 45 kWh/rok/m2, które pokrywane będzie w całości z OZE i średnia powierzchnię lokalu 60m2

	Sposób finansowania:
	Budżet JTBS, kredyt i grant BGK

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Ilość wybudowanych lokali – 20szt.

	Sposób monitorowania:
	dane JTBS


	Numer działania:
Nazwa działania:
	Działanie nr 2.2.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych należących do JTBS

	Podmiot nadzorujący:
	JTBS

	Zakres:
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych: os. Rzeczypospolitej 5, os. Konstytucji 3 Maja 28, Niedbały 2, 4 oraz budynków z programu „Mieszkanie Plus”: Leszczyce 25, 25A, Siedlemińska 40 42, 44, 46, Główna 38A, 38B, 38C o łącznej mocy ok. 150kW

	Okres realizacji:
	2022-2025

	Szacowany koszt:
	 750 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	średnioterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	135,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	68,58

	redukcja emisji do BEI B(a)P [Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Szacuje się produktywność fotowoltaiki na poziomie 0,9kWh/kWp

	Sposób finansowania:
	Budżet JTBS, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, WFOŚiGW, NFOŚiGW

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Moc instalacji fotowoltaicznych – 150kWp

	Sposób monitorowania:
	dane z JTBS


	Numer działania:
Nazwa działania:
	Działanie nr 2.3:

Wymiana kotłów na paliwa stałe na nowe kotły gazowe w  budynkach JTBS

	Podmiot nadzorujący:
	JTBS

	Zakres:
	Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach wielorodzinnych należących do JTBS  na kotły gazowe na terenie miasta Jarocin – ok. 100 szt. kotłów

	Okres realizacji:
	2021-2025

	Szacowany koszt:
	1 000 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	średnioterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	102,60

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	163,34

	redukcja emisji do BEI B(a)P [Mg/rok]
	0,000997

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Poprawa sprawności wytwarzania energii cieplnej o 10%, koszt 15 000 zł/szt., powierzchnia szacowana lokalu – 60m2, zużycie paliwa - 0,171 MWh/m2/rok według średniej w gminie Jarocin

	Sposób finansowania:
	Środki własne mieszkańców, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, WFOŚiGW, NFOŚiGW – program „Czyste Powietrze”

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Ilość kotłów do wymiany szt.: 100 

	Sposób monitorowania:
	Pozyskane danych z JTBS


	Numer działania:

Nazwa działania:
	Działanie nr 2.4:

Kompleksowa termomodernizacja domu katechetycznego Parafii pw. Chrystusa Króla w Jarocinie

	Podmiot nadzorujący:
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie

	Zakres:
	Ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego, ocieplenie ściany na gruncie oraz ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja instalacji grzewczej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

	Okres realizacji:
	2021-2023

	Szacowany koszt:
	600 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	śkrótkoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	72,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	78,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	55,42

	redukcja emisji do BEI B(a)P [Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Na podstawie danych od inwestora (audyt)

	Sposób finansowania:
	Środki własne parafii, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, WFOŚiGW, NFOŚiGW

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Ilość budynków poddanych termomodernizacji: 1 

	Sposób monitorowania:
	Pozyskane danych od Parafii


	Numer działania: 

Nazwa działania:
	Działanie nr 2.5:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

	Podmiot nadzorujący:
	Mieszkańcy Gminy

	Zakres:
	Pełna lub częściowa termomodernizacja obiektów prywatnych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia stropodachu i ścian zewnętrznych - 400 budynków

	Okres realizacji:
	2021-2030

	Szacowany koszt:
	24 000 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	długoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	2 462,40

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	839,68

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok] 
	0,002393

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Szacowane zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 30%, koszt 60 000 zł/budynek., powierzchnia szacowana budynku – 120m2, zużycie paliwa - 0,171 MWh/m2/rok według średniej w gminie Jarocin

	Sposób finansowania:
	Środki własne mieszkańców, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, WFOŚiGW, NFOŚiGW – program „Czyste Powietrze”

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Ilość budynków poddanych termomodernizacji szt.: 400 

	Sposób monitorowania:
	Pozyskane danych z WFOŚiGW


	Numer działania: 

Nazwa działania:
	Działanie nr 2.6:

Wymiana kotłów na paliwa stałe na kotły o niższej emisji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

	Podmiot nadzorujący:
	Mieszkańcy Gminy

	Zakres:
	Zadanie będzie polegało na wspieraniu działań inwestycyjnych w budynkach wielorodzinnych w zakresie wymiany istniejących kotłów węglowych, budowy wspólnych kotłowni, zasilanych źródłami niskoemisyjnymi–50 budynków

	Okres realizacji:
	2021-2030

	Szacowany koszt:
	3 000 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	długoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	513,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	816,70

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok]
	0,004986

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Poprawa sprawności wytwarzania energii cieplnej o 10%, koszt 60 000 zł/szt., powierzchnia szacowana budynku – 600m2, zużycie paliwa - 0,171 MWh/m2/rok według średniej w gminie Jarocin, przyjęto wymianę źródeł ciepła głównie na gaz ziemny

	Sposób finansowania:
	Środki własne mieszkańców, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, WFOŚiGW, NFOŚiGW – program „Czyste Powietrze”

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Ilość budynków w których wymieniono źródła ciepła w szt.: 50 

	Sposób monitorowania:
	Pozyskane danych z WFOŚiGW


	Nazwa i numer działania:
	Działanie nr 2.7:

Wymiana kotłów na paliwa stałe na kotły o niższej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

	Podmiot nadzorujący:
	Mieszkańcy Gminy

	Zakres:
	Zadanie będzie polegało na wspieraniu działań inwestycyjnych w budynkach wielorodzinnych w zakresie wymiany istniejących kotłów węglowych, budowy wspólnych kotłowni, zasilanych źródłami niskoemisyjnymi–600 budynków

	Okres realizacji:
	2021-2030

	Szacowany koszt:
	12 000 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	długoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	1 231,20

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	4 432,32

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	1 855,40

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok]
	0,011967

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Poprawa sprawności wytwarzania energii cieplnej o 10%, koszt 15 000 zł/szt., powierzchnia szacowana budynku – 120m2, zużycie paliwa - 0,171 MWh/m2/rok według średniej w gminie Jarocin, przyjęto wymianę źródeł ciepła w 60% na gaz ziemny,  40% na energię odnawialną (biomasa, pellet, pompy ciepła)

	Sposób finansowania:
	Środki własne mieszkańców, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, WFOŚiGW, NFOŚiGW – program „Czyste Powietrze”

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Ilość budynków w których wymieniono źródła ciepła w szt.: 600 

	Sposób monitorowania:
	Pozyskane danych z WFOŚiGW


	Numer działania: 

Nazwa działania:
	Działanie nr 2.8:

Montaż paneli fotowoltaicznych na  budynkach

	Podmiot nadzorujący:
	Mieszkańcy Gminy

	Zakres:
	Działanie przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, usługowych i gospodarczych (ok. 300 systemów) o łącznej mocy ok. 2000 kWp

	Okres realizacji:
	2021-2030

	Szacowany koszt:
	10 000 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	długoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	1800,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	913,71

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Szacuje się produktywność fotowoltaiki na poziomie 0,9kWh/kWp

	Sposób finansowania:
	środki własne mieszkańców, budżet gminy, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, WFOŚiGW, NFOŚiGW

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Moc instalacji fotowoltaicznych – 2000kWp

	Sposób monitorowania:
	Pozyskanie danych o mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach od OSD – ENERGA OPERATOR


	Numer działania: 

Nazwa działania:
	Działanie nr 2.9:

Program dofinansowania OZE

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin

	Zakres:
	Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta i gminy Jarocin m.in. poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Stworzenie programu dofinansowania przedsięwzięć tego typu dla mieszkańców Gminy Jarocin

	Okres realizacji:
	2021-2027

	Szacowany koszt:
	700 tyś zł

	Perspektywa czasowa:
	długoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Działanie uznano za działanie wspomagające dla działania 2.7, wprowadzenie programu dofinansowania przez gminę przyczyni się do realizacji założeń działania 2.8

	Sposób finansowania:
	budżet gminy

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Ilość instalacji do których przyznano dofinansowanie: 50szt.

	Sposób monitorowania:
	dane z Urzędu Miejskiego


	Numer działania:

Nazwa działania:
	Działanie nr 2.10:

Inwentaryzacja źródeł emisji

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

	Zakres:
	Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie gminy

	Okres realizacji:
	2021-2023

	Szacowany koszt:
	50 tys. zł

	Perspektywa czasowa:
	krótkoterminowe

	Szacowany efekt ekologiczny:

	oszczędność energii [MWh/rok]
	0,00

	wzrost wytwarzania energii z OZE [MWh/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI CO2 [Mg/rok]
	0,00

	redukcja emisji do BEI B(a)P[Mg/rok]
	0,00

	Sposób wyliczenia efektu ekologicznego:
	Działanie nie przyniesie efektu bezpośredniego, umożliwi jednak dostosowanie działań i oferty finansowej do realnych potrzeb mieszkańców 

	Sposób finansowania:
	Budżet Gminy, środki RPO Województwa Wielkopolskiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW

	Wskaźnik produktu do monitorowania:
	Ilość zinwentaryzowanych źródeł ciepła – min. 95% 

	Sposób monitorowania:
	Dane Urzędu Miejskiego, CEEB


6.3 Działania miękkie (nieinwestycyjne)
	Numer działania:

Nazwa działania:
	Działanie nr 3.1:
Wprowadzenie Zielonych Zamówień Publicznych

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin

	Zakres:
	Działanie będzie polegało na wdrażaniu systemu Zielonych Zamówień Publicznych, które przy wyborze oferty biorą pod uwagę aspekty środowiskowe

	Okres realizacji:
	2021-2030

	Perspektywa czasowa:
	długoterminowe

	Sposób finansowania:
	Środki własne gminy, udział organizacji pozarządowych i doradczych

	Sposób monitorowania:
	Ilość przetargów gdzie wykorzystane zostały procedury „Zielonych Zamówień”

	Wskaźnik rezultatu:
	Ilość przetargów gdzie wykorzystane zostały procedury „Zielonych Zamówień”


	Numer działania:

Nazwa działania:
	Działanie nr 3.2:
Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży 

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin

	Zakres:
	Działanie będzie polegało na realizacji spotkań w szkołach w zakresie efektywności energetycznej, OZE i ochrony środowiska 

	Okres realizacji:
	2021-2030

	Perspektywa czasowa:
	długoterminowe

	Sposób finansowania:
	Środki własne gminy, udział organizacji pozarządowych i doradczych

	Sposób monitorowania:
	Ilość zajęć szkolnych w roku o danej tematyce

	Wskaźnik rezultatu:
	Ilość zajęć szkolnych w roku o danej tematyce


	Numer działania:

Nazwa działania:
	Działanie nr 3.3:
Prowadzenie zakładki na stronie internetowej gminy o realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin

	Zakres:
	Na stronie internetowej dostępne będą informacje dot. wdrażania „Planu”

	Okres realizacji:
	2021-2030

	Perspektywa czasowa:
	długoterminowe

	Sposób finansowania:
	Środki własne gminy, udział organizacji pozarządowych i doradczych

	Sposób monitorowania:
	Liczba informacji zamieszczona na stronie internetowej

	Wskaźnik rezultatu:
	Liczba informacji zamieszczona na stronie internetowej


	Numer działania:

Nazwa działania:
	Działanie nr 3.4:
Promowanie rozwiązań proekologicznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

	Podmiot nadzorujący:
	Gmina Jarocin

	Zakres:
	W zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględnione zostaną zapisy dot. wykorzystania źródeł niskoemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii

	Okres realizacji:
	2021-2030

	Perspektywa czasowa:
	długoterminowe

	Sposób finansowania:
	Środki własne gminy, udział organizacji pozarządowych i doradczych

	Sposób monitorowania:
	Liczba zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

	Wskaźnik rezultatu:
	Liczba zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego


6 Opis możliwych Źródeł finansowania

Przy poszczególnych działaniach w harmonogramie rzeczowo-finansowym określono szacunkowe koszty ich wdrożenia. Finansowanie działań będzie pochodziło z różnych źródeł i będzie realizowane w miarę pozyskiwania środków. Część środków będzie pochodziło ze środków własnych gminy jednostek wprowadzających działania, natomiast większość planowanych środków zostanie pozyskana z programów zewnętrznych. Działania edukacyjne są prowadzone przez jednostki oświatowe z terenu gminy.  Gmina Jarocin będzie zabiegała o pozyskanie finansowania na zaplanowane działania.

Ponieważ nie można szczegółowo zaplanować w budżecie gminy wszystkich wydatków z wyprzedzeniem do roku 2030, dlatego kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane kwoty do wydatkowania. Część działań posiada na chwile obecną ustalone finansowanie, a kwoty przeznaczone na te działania zostały już zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych).

Dla planowanych działań określono potencjalne źródła finansowania. Możliwe do wykorzystania źródła finansowania (poza budżetem gminy), to przede wszystkim: 

· Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

· Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2021-2027, 

· Krajowy Plan Odbudowy,

· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

· Program Horizon, 

· Programy oraz środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

· Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu,

· Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (POLSeff),
· Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego,

· Środki z Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Wśród wyżej wymienionych źródeł finansowania szczególnie istotne dla realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej mogą być środki i programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a wśród nich programy na rok 2021:

· Dofinansowane zakupu sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, 
· Wody opadowe,
· Ogólnopolski Program Finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest,
· Ogólnopolski Program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie,
· PP Moja Woda,
· PP Czyste Powietrze.
PP Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 W ramach programu w zależności od opcji mogę być realizowane prace w zakresie:

Opcja 1: Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
· demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 
· zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
· zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
· zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
· dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Opcja 2: Przedsięwzięcie - demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
· zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
· zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.
· Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 
· demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 
· zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
· zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
· zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
· dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy
Opcja 3: Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
· zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
· zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
· wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Programy oraz środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wśród programów i  środków NFOŚiGW na szczególną uwagę w kontekście realizacji planu zasługują programy:
· SOWA – oświetlenie zewnętrzne,
· GEPARD II – transport niskoemisyjny,
· Budownictwo Energooszczędne,
· e-VAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1),
· Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1),
· Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż,
· Wspieranie działalności monitoringu środowiska,
· Polska Geotermia Plus,
· Agroenergia,
· Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska,
· Energia plus,
· Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż,
· Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki,
· Mój prąd.
Program priorytetowy Mój Prąd ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. program obejmuje dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, w ramach finansowania można sfinansować instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW i przeznaczoną na cele mieszkaniowe.

Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ)
Jedną z osi priorytetowych POIiŚ zatwierdzonego na lata 2014-2020 jest oś I: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Oś zakłada zakres wsparcia do:

· produkcja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE),
· sieci przesyłu i dystrybucji dla OZE, 
· poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach,
· poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
· rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia,
· inwestycje na rzecz ograniczenia strat energii (w tym sieci ciepłownicze i chłodnicze),
· kogeneracja.
Program skierowany jest do:
· jednostek samorządu terytorialnego i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
· jednostek administracji rządowej oraz podległe jej organy,
· organizacji pozarządowych,
· spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych,
· przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne.
Alokacja środków Unii Europejskiej wynosi 1,5 mld euro finansowana z Funduszu Spójności, planowane formy wsparcia to bezzwrotne oraz zwrotne dotacje z uwzględnieniem pomocy publicznej, a instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki. 
Szczegółowe cele oraz wskaźniki rezultatu celu tematycznego nr 4: „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach” zostały przedstawione poniżej. Do ubiegania się o środki z wyżej wymienionego celu wymagane są dokumenty planistyczne w tym Plan gospodarki niskoemisyjnej.
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Rys. 12Cele szczegółowe POIiŚ na latach 2014-2020

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Przewiduje się, że w nowej perspektywie finansowej wystąpi analogiczny program do POIiŚ o zbliżonym zakresie, obejmujący sektor energii oraz ochrony środowiska, jednakże szczegóły programu na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Program co do zasady uległ zakończeniu, przy czym wydatkowanie środków z programu jest możliwe do 2023r. Instytucją Zarządzającą WRPO jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który wykonuje swe zadania przy pomocy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) Instytucją Pośredniczącą m.in. Osi Priorytetowej 3 Programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Możliwe do wykorzystania jest oś priorytetowa nr 3: Energia, działania:

· Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

Celem działania jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
· Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

Celem działania jest: 

- poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 

- wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł

· Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 

Działanie to ma wspierać przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
Przewiduje się, że w kolejnej perspektywie budżetowej dla Województwa Wielkopolskiego zostanie utworzony analogiczny program na lata 2021-2027. Wielkopolska, otrzyma na program regionalny w nowej perspektywie finansowej UE  2,058 mld euro (1 670 869 290 euro plus 387 mln euro na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji).
Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele:

· odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy,

· przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów.

Obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który będzie podstawą do sięgnięcia po pieniądze z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Chcemy, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły do gospodarki.

Budżet Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro*. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek.

W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro do 2026 r, w tym:

· 23,9 mld euro w formie dotacji,

· 34,2 mld euro w pożyczkach.

Wsparcie zostanie przyznane dla obszarów:

· Transformacja cyfrowa,
· Odporność i konkurencyjność gospodarki,
· Energia i zmniejszenie energochłonności,
· Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
· Zielona i inteligentna mobilność.
KPO w wersji aktualnej (przed akceptacją przez Unię Europejską) obejmuje tzw. Komponent B „Zielona Energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach, którego przewiduje się m.in. tzw. reformy które mogą finansować działania zapisane w niniejszym planie: tj.

B1.1 Czyste Powietrze

B1.2 Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych i innych paliw alternatywnych

B1.3 Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii
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